Об утверждении муниципального
краткосрочного плана

12.03.2015

374

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 г. № 645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Александровского муниципального района Пермского края.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Боевой путь» и на официальном сайте Александровского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							А.Б. Шицын

УТВЕРЖДЁН

постановлением

администрации района

от 12.03.2015 № 374

Муниципальный краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год, 
расположенных на территории Александровского муниципального района

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X | 30215,29 | 24067,45 | 19563,78 | 841 | 90244917,3 |  |  |  | 90244917,3 |  |  |  |  |
| 1 | Александровск, ул.Кирова, д.22 | 1930 | нет данных | Шлакоблочные | 2 | 1 | 285,20 | 246,16 | 33,46 | 12 | 800042,15 |  | - | - | 800042,15 | 3250,09 | 3717,19 | 17.11.2015 | РО |
| 2 | Александровск, ул.Ленина, д.29 | 1949 | 1974 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 545,00 | 523,00 | 463,16 | 16 | 2730535,93 |  | - | - | 2730535,93 | 5220,91 | 5220,91 | 18.11.2015 | РО |
| 3 | Александровск, ул.Железнодо-рожная, д.15 | 1949 | нет данных | Шлакоблочные | 2 | 2 | 425,10 | 410,30 | 85,50 | 10 | 1525163,06 |  | - | - | 1525163,06 | 3717,19 | 3717,19 | 19.11.2015 | РО |
| 4 | Александровск, ул.Ленина, д.31 | 1949 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 570,87 | 550,87 | 491,64 | 11 | 2876042,69 |  | - | - | 2876042,69 | 5220,91 | 5220,91 | 20.11.2015 | РО |
| 5 | Александровск, ул.Ленина, д.23 | 1949 | 1974 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 526,99 | 506,99 | 506,99 | 10 | 2646949,16 |  | - | - | 2646949,16 | 5220,91 | 5220,91 | 21.11.2015 | РО |
| 6 | Александровск, ул.Ленина, д.27 | 1949 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 867,13 | 837,13 | 689,84 | 12 | 4370580,39 |  | - | - | 4370580,39 | 5220,91 | 5220,91 | 22.11.2015 | РО |
| 7 | Александровск, ул.Ленина, д.25 | 1949 | 1974 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 470,74 | 445,74 | 307,77 | 12 | 2327168,42 |  | - | - | 2327168,42 | 5220,91 | 5220,91 | 23.11.2015 | РО |
| 8 | Александровск, ул.Ким, д.53 | 1950 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 3 | 1478, 74 | 1453, 74 | 1422,27 | 39 | 6728446,60 |  | - | - | 6728446,60 | 4628,37 | 5239,90 | 24.11.2015 | РО |
| 9 | Александровск, ул.Ким, д.19 | 1951 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 534,40 | 509,40 | 330,10 | 14 | 2659531,55 |  | - | - | 2659531,55 | 5220,91 | 5220,91 | 25.11.2015 | РО |
| 10 | Александровск, ул.Кирова, д.46 | 1952 | нет данных | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 373,48 | 348,48 | 251,04 | 12 | 1819382,72 |  | - | - | 1819382,72 | 5220,91 | 5220,91 | 26.11.2015 | РО |
| 11 | Александровск, ул.Кирова, д.48 | 1952 | нет данных | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 378,78 | 353,78 | 353,78 | 15 | 1847053,54 |  | - | - | 1847053,54 | 5220,91 | 5220,91 | 27.11.2015 | РО |
| 12 | Александровск, ул.Ленина, д.28 | 1952 | нет данных | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 409,40 | 384,40 | 299,00 | 16 | 2006917,80 |  | - | - | 2006917,80 | 5220,91 | 5220,91 | 28.11.2015 | РО |
| 13 | Александровск, ул.Ленина, д.24 | 1952 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 407,00 | 382,00 | 382,00 | 11 | 1994387,62 |  | - | - | 1994387,62 | 5220,91 | 5220,91 | 29.11.2015 | РО |
| 14 | Александровск, ул.Интернационала, д.24 | 1952 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 750,20 | 725,20 | 394,95 | 18 | 3786203,93 |  | - | - | 3786203,93 | 5220,91 | 5220,91 | 30.11.2015 | РО |
| 15 | Александровск, ул.Интернационала, д.22 | 1952 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 884,59 | 859,59 | 567,22 | 19 | 4487842,03 |  | - | - | 4487842,03 | 5220,91 | 5220,91 | 01.12.2015 | РО |
| 16 | Александровск, ул.Кирова, д.52 | 1953 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 415,71 | 390,71 | 298,01 | 18 | 2039861,75 |  | - | - | 2039861,75 | 5220,91 | 5220,91 | 02.12.2015 | РО |
| 17 | Александровск, ул.Кирова, д.50 | 1953 | нет данных | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 383,44 | 358,44 | 259,47 | 18 | 1871382,98 |  | - | - | 1871382,98 | 5220,91 | 5220,91 | 03.12.2015 | РО |
| 18 | Александровск, ул.Ленина, д.30 | 1954 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 469,17 | 444,17 | 444,17 | 12 | 2318971,59 |  | - | - | 2318971,59 | 5220,91 | 5220,91 | 04.12.2015 | РО |
| 19 | Александровск, ул.Жданова, д.17 | 1954 | нет данных | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 454,00 | 429,00 | 386,30 | 19 | 2239770,39 |  | - | - | 2239770,39 | 5220,91 | 5220,91 | 05.12.2015 | РО |
| 20 | Александровск, ул.Ленина, д.5 | 1955 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 927,70 | 902,70 | 818,57 | 31 | 4712915,46 |  | - | - | 4712915,46 | 5220,91 | 5220,91 | 06.12.2015 | РО |
| 21 | Александровск, ул.Ленина, д.3 | 1955 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 648,20 | 623,20 | 577,00 | 24 | 3178189,13 |  | - | - | 3178189,13 | 5099,79 | 5099,79 | 07.12.2015 | РО |
| 22 | Александровск, ул.Жданова, д.20 | 1956 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 354,45 | 329,45 | 225,34 | 19 | 1680125,82 |  | - | - | 1680125,82 | 5099,79 | 5099,79 | 08.12.2015 | РО |
| 23 | Александровск, ул.Ленина, д.1 | 1956 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 908,90 | 883,90 | 815,40 | 37 | 4507704,38 |  | - | - | 4507704,38 | 5099,79 | 5099,79 | 09.12.2015 | РО |
| 24 | Александровск, ул.Островского, д.4 | 1956 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 1280,47 | 1255,47 | 1147,84 | 27 | 6402633,35 |  | - | - | 6402633,35 | 5099,79 | 5099,79 | 10.12.2015 | РО |
| 25 | Александровск, ул.Интернационала, д.20 | 1956 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 937,47 | 912,47 | 158,40 | 28 | 4653405,38 |  | - | - | 4653405,38 | 5099,79 | 5099,79 | 11.12.2015 | РО |
| 26 | Александровск, ул.Жданова, д.22 | 1957 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 410,26 | 385,26 | 385,26 | 16 | 1964745,10 |  | - | - | 1964745,10 | 5099,79 | 5099,79 | 12.12.2015 | РО |
| 27 | Александровск, ул.Островского, д.2 | 1957 | нет данных | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 413,70 | 388,70 | 388,70 | 24 | 1982288,37 |  | - | - | 1982288,37 | 5099,79 | 5099,79 | 13.12.2015 | РО |
| 28 | Пермский край, город Александ-ровск, р.п. Яйва, ул. 6-ой пятилетки, д. № 20 | 1983 | нет данных | ж/ блоки | 5 | 6 | 5865,2 | 4512,6 | 3987,6 | 205 | 3842027,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3842027,00 | 851,40 | 851,40 | 31.12. 2015 | РО |
| 29 | Пермский край, город Александ-ровск, р.п. Яйва, ул. Энергетиков, д. № 1 | 1960 | 1997 | шлако-блок | 2 | 2 | 1080,2 | 602,6 | 505,7 | 28 | 1013036,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013036,00 | 1681,11 | 1681,11 | 31.12.2015 | РО |
| 30 | Пермский край, город Александ-ровск, р.п. Яйва, ул. Энергетиков, д. № 3 | 1961 | 1990 | шлако-блок | 3 | 3 | 2624,1 | 1286,9 | 896,8 | 35 | 2163420,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2163420,00 | 1681,11 | 1681,11 | 31.12.2015 | РО |
| 31 | Пермский край, город Александ-ровск, р.п. Яйва, ул. Энергетиков, д. № 5 | 1959 | 1995 | шлако-блок | 2 | 4 | 2920,9 | 1175,3 | 1040,7 | 46 | 1975808,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1975808,00 | 1681,11 | 1681,11 | 31.12.2015 | РО |
| 32 | Пермский край, город Александ-ровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, д. № 50 | 1958 | 1998 | шлако-блок | 2 | 2 | 1213,8 | 649,8 | 649,8 | 27 | 1092385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1092385,0 | 1681,11 | 1681,11 | 31.12.2015 | РО |

Рассылается: дело, Ешкилеву С.В., Щербининой Т.А., редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура