Приложение 8

к решению Земского Собрания

от 26.05.2016 № 270

| Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Александровского муниципального района, объем их финансирования и исполнения за 2015 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Наименование расходов | Утверждено решением о бюджете | Уточненный план (бюджетная роспись) | Фактически исполнено | Процент исполнения к уточненному плану (бюджетной росписи) | Отклонение исполнения от уточненного плана (бюджетной росписи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Инвестиционный проект «Устройство автономной котельной на твердом топливе в здании по адресу пос. Скопкортная, ул. Уральская, 2" | - | 403,7 | 0,0 | 0,00 | -403,7 |
| - районный бюджет | - | 403,7 | 0,0 | 0,00 | -403,7 |
| 2. Инвестиционный проект «Устройство автономной котельной на твердом топливе в МОУ « ООШ № 9 » в селе Усть-Игум, ул. Полевая,22" | - | 165,8 | 165,8 | 100,00 | 0,0 |
| - районный бюджет | - | 165,8 | 165,8 | 100,00 | 0,0 |
| 3. Инвестиционный проект «Спортивный центр Александровского муниципального района в г. Александровск. Крытый каток с искусственным льдом. 1-ая очередь строительства» всего, в том числе: | - | 11 295,4 | 11 000,0 | 97,38 | -295,4 |
| - районный бюджет | - | 9 280,3 | 9 280,3 | 100,00 | 0,0 |
| - краевой бюджет | - | 2 015,1 | 1 719,7 | 85,34 | -295,4 |
| 4. Инвестиционный проект Александровского муниципального района "Строительство 200-квартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 7 в п. Яйва" | - | 9 206,5 | 3 000,0 | 32,59 | -6 206,5 |
| - краевой бюджет | - | 9 206,5 | 3 000,0 | 32,59 | -6 206,5 |
| 5.Инвестиционный проект "Строительство модульной газовой котельной в пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального района Пермского края" | - | 9 886,9 | 9 886,9 | 100,00 | 0,0 |
| - краевой бюджет | - | 9 886,9 | 9 886,9 | 100,00 | 0,0 |
| Всего, в том числе за счет средств | - | 30 958,3 | 24 052,7 | 77,69 | -6 905,6 |
| -районного бюджета | - | 9 849,8 | 9 446,1 | 95,90 | -403,7 |
| -краевого бюджета | - | 21 108,5 | 14 606,6 | 69,20 | -6 501,9 |