Об утверждении отчета о реализа-
ции муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры Алек-
сандровского муниципального
района и градостроительства» за
2016 год

06.04.2017

152

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2016 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района 							 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 06.04.2017 № 152

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского  муниципального района и градостроительства» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 26.02.2016 № 143. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – отделом развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района, Пермского края и средств муниципальных учреждений.

1. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение развития инфраструктуры района, контроль за состоянием автомобильных дорог, проведение энергосберегающих мероприятий на муниципальных объектах, ведение ИСОГД.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 1.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Приложении 2.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

3. Анализ причин отклонения фактических значений

целевых показателей от плановых значений

По подпрограмме «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» целевые показатели исполнены на 100%. По подпрограмме «Энергосбережение» было запланировано заключение двух контрактов на выполнение энергосберегающих мероприятий – установка САР в образовательных учреждениях Александровского муниципального района за счет собственных средств учреждений. Целевые показатели исполнены только на 50% по причине недостаточности средств в бюджетах образовательных учреждений. Исполнение одного контракта осуществилось благодаря выделению дополнительных средств из бюджета района. Второй неисполненный контракт будет исполняться в 2017 году.

Целевые показатели по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» выполнены на 100%, несмотря на отсутствие запланированных финансовых средств в бюджете района. Программными мероприятиями было предусмотрено приобретение оборудования и расходных материалов:

1. Стеллажи размером 2000 х 1000 х 400 (6 полок) — 8 штук (цена за 1 шт. 3150 руб.) - 25 200 руб.

2. Книга учета — 10 штук (цена 1 шт. 70 руб.) - 700 руб.

3. Скоросшиватели картонные 2 400 штук (цена 1 шт. 10 руб.) - 24 000 руб.

4. Файлы полиэтиленовые 7 200 шт. (цена 1 шт. 1,5 руб.) - 10 800 руб.

5. Бумага формат А 4  6 пачек (цена 1 шт. 170 руб.) - 1 020 руб.

6. Бумага формат А-3  6 пачек (цена 1 пачки 300 руб.) - 1 800 руб.

7. Цветные картриджи - цена 1 набора 4 500 руб.

Исполнение обязательств по ведению ИСОГД предусмотрено положениями Градостроительного кодекса РФ и иными Федеральными законами. При утверждении бюджета Александровского муниципального района на 2016 и последующие годы расходные обязательства на ведение ИСОГД не были предусмотрены.

Приложение 1

к постановлению

администрации района

от 06.04.2017 № 152

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение ДТП по причине плохого состояния дорог по сравнению с 2015 г ,% |  |  | 1 | 1 | Выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог | 10 376,1 | - | 10 376,1 | Исполнение 100% |
| 2 | Снижение доли дорог не соответствующих нормативным требованиям, % |  |  | 98 | 98 | Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  | Отсутствие ПСД |
| Подпрограмма «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество заключенных контрактов, шт. |  |  | 2 | 1 | Установка САР в образовательных учреждениях ЯГП | 384,7 | - | 384,7 | Отсутствие средств бюджетах учреждений |
| 4 | Экономия затрат по теплоэнергии, тыс. руб. |  |  | 500 | 441,0 |  | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внесение в базу ИСОГД данных о предоставленных земельных участках, % |  |  | 50 | 50 | Ведение информационной системы градостроительной деятельности | - | - | - |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации района

от 06.04.2017 № 152

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

1. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 26.02.2016 № 143.

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  |
|  |  |  | план | кассовый расход | % исполнения | план | кассовый расход | % исполнения | план | кассовый расход | % исполнения |
| 1 | Выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог | Местный бюджет | 11845,1 | 10376,1 | 87,6 | 135 883,23 |  |  | 144 888,78 |  |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Местный бюджет | 4031,6 | 947,4 | 23,5 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  |  |
| 3 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кунгур-Соликамск-Усть-Игум | Местный бюджет | - |  |  | 22 540,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  | 67 621,27 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровского городского поселения по улицам Братьев Давыдовых – Юбилейная в границах города Александровск, соединяющей участки автодороги регионального значения «Кунгур - Соликамск» | Местный бюджет | 1 873,66 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 35 599,51 | - | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | Местный бюджет | 29,0 | 27,3 | 94,14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Возмещение недополученных доходов перевозчиков | Местный бюджет | 2 339,3 | 2 301,44 | 98,38 | 3 446,1 |  |  | 3 500,0 |  |  |
| 7 | Приобретение автобусов и вездеходной техники для перевозки пассажиров | Местный бюджет |  |  |  | 5 100,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Заключение муниципального контракта на установку САР в образовательных учреждениях ЯГП | Местный бюджет | 385,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 9 | Заключение муниципального контракта на установку энергосберегающего освещения в образовательных учреждениях ЯГП | Местный бюджет | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
| 10 | Ведение информационной системы градостроительной деятельности | Местный бюджет | 67,4 |  |  | 121,73 |  |  | 120,65 |  |  |

Рассылается: дело, Ешкилеву С.В., управление экономического развития, сайт АМР, прокуратура.