О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального
района Пермского края от
26.02.2016 г. № 143 «Об утверж-
дении муниципальной програм-
мы «Развитие инфраструктуры
Александровского муниципаль-
ного района и градостроитель-
ства»

В соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района от 26.02.2016 г. № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» следующие изменения:

1.1. абзац второй подпункта 1.1.2. изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 116 109,9816 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Пермского края – 40 004,10 тыс. рублей;

- бюджета Александровского муниципального района – 75 975,7555 тыс. рублей;

- бюджета Александровского городского поселения – 100,00 тыс. рублей;

- бюджета Яйвинского городского поселения – 30,00 тыс. рублей

1.2. подпункт 1.1.3. дополнить следующим предложением:

«Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий кадастрового квартала 59:02:0101164, микрорайона «Новая усадебная застройка», расположенного в кадастровом квартале 59:02:0103243, формирование земельных участков (разработка проектов планировки и межевания) в целях предоставления многодетным семьям»;

1.3. таблицу «Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» пункта 1.2. строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселений Александровского муниципального района | шт. | - | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. таблицу пункта 1.3. «Сводные финансовые затраты муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Сводные финансовые затраты муниципальной программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. |
| Подпрограмма «Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог | Местный бюджет | 42 790,00 | 10 000,00 | 9 790,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | Местный бюджет | 16 464,90 | 4 474,40 | 8 167,40 | 2 164,30 | 1 658,80 |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка) | Местный бюджет | 7 634,30 | - | 7 634,30 | - | - |
| 2.2. | Изготовление технических паспортов на мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах Александровского муниципального района | Местный бюджет | 22,00 | - | 22,00 | - | - |
| 2.3. | Выполнение работ по оценке уязвимости мостов через реки Игумка и Кичига на автодороге Кунгур-Соликамск –Усть-Игум | Местный бюджет | 56,081 | - | 56,081 | - | - |
| 2.4. | Выполнение работ по ремонту объектов обустройства автомобильных дорог общего пользования Александровского муниципального района | Местный бюджет | 455,00 | - | 455,00 | - | - |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог местного значения поселений Александровского муниципального района в том числе: | Местный бюджет | 2 901,7955 | - | 2 901,7955 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 39 814,1061 | - | 39814,1061 | - | - |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровского городского поселения по улице Братьев Давыдовых в городе Александровске, соединяющей участки автомобильной дороги регионального значения Кунгур-Соликамск | Местный бюджет | 1 873,65845 | - | 1 873,65845 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 35 110,94113 | - | 35 110,94113 | - | - |
| 3.2. | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске по ул. Войкова: участок от пересечения с ул. Братьев Давыдовых до пересечения с ул. Кирова | Местный бюджет | 247,537 | - | 247,537 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 4 703,165 | - | 4 703,165 | - | - |
| 3.3. | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г.Александровске по ул.Кирова: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул.Кооперативная | Местный бюджет | 780,600 | - | 780,600 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - |
| 4 | Возмещение недополученных доходов перевозчиков | Местный бюджет | 13 609,40 | 2 339,30 | 3 604,10 | 3 833,00 | 3 833,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме «Развитие дорожно- транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района», в том числе: |  | 115 580,2016 | 16 813,70 | 64 277,4016 | 16 997,30 | 17 491,80 |
|  |  | Местный бюджет | 75 766,0955 | 16 813,70 | 24 463,2955 | 16 997,30 | 17 491,80 |
|  |  | Краевой бюджет | 39 814,1061 | - | 39 814,1061 | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заключение муниципального контракта на установку САР в образовательных учреждениях ЯГП | Местный бюджет | 209,66 | - | 209,66 | - | - |
|  | ИТОГО по подпрограмме «Энергосбережение»: |  | 209,66 | - | 209,66 | - | - |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий кадастрового квартала 5960260101164 и микрорайона «Новая усадебная застройка», расположенного в кадастровом квартале 5960280103243 | Бюджет АГП | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| 7 | Формирование земельных участков (разработка проектов планировки и межевания) в целях предоставления многодетным семьям | Бюджет ЯГП | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
| ИТОГО: по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района», в том числе: |  |  | 320,00 | - | 320,00 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 190,00 | - | 190,00 | - | - |
|  |  | Бюджет АГП | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
|  |  | Бюджет ЯГП | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| И Т О Г О: по программе «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», в том числе: |  |  | 116 109,9816 | 16 813,70 | 64 807,0616 | 16 997,30 | 17 491,80 |
|  |  | Местный бюджет | 75 975,7555 | 16 813,70 | 24 672,9555 | 16 997,30 | 17 491,80 |
|  |  | Краевой бюджет | 40 004,1061 | - | 40 004,1061 | - | - |
|  |  | Бюджет АГП | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
|  |  | Бюджет ЯГП | 30,00 | - | 30,00 | - | - |

»;

1.5. подпункт 3.1.1. «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 320,00 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Пермского края –190,0 тыс. рублей;

- бюджета Александровского муниципального района – 0,0 тыс. рублей;

- бюджета Александровского городского поселения – 100,0 тыс. рублей;

- бюджета Яйвинского городского поселения – 30,0 тыс. рублей»;

1.6. таблицу «Результаты и целевые показатели подпрограммы» пункта 3.2. изложить в следующей редакции:

«

| 1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий | шт. | - | 2 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.7. таблицу «Финансирование подпрограммы» пункта 3.3. изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г., тыс. руб. | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. |
| 1 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий кадастрового квартала 59:02:0101164 и микрорайона «Новая усадебная застройка», расположенного в кадастровом квартале 59:02:0103243 | Бюджет Александровского городского поселения | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 100,00 | - | 100,00 | - | - |
| 2 | Формирование земельных участков (разработка проектов планировки и межевания) в целях предоставления многодетным семьям | Бюджет Яйвинского городского поселения | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 90,00 | - | 90,00 | - | - |
|  | ИТОГО |  | 320,00 |  | 320,00 |  |  |
|  | В том числе | Бюджет АГП | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  |  | Бюджет ЯГП | 30,00 |  | 30,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 190,00 |  | 190,00 |  |  |

».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

И. о. главы муниципального района -
главы администрации Александровского
муниципального района 							Т. А. Щербинина

Рассылается: дело, Щербинина Т.А., Ешкилев С.В., финансовое управление, сайт АМР, прокуратура.