О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального
района от 16.02.2017 № 73

13.11.2017

556

Руководствуясь постановлением Правительства Пермского края от
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального района,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 февраля 2017 г. № 73, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Признать утратившим силу постановлений администрации Александровского муниципального района:

от 19 октября 2017 г. № 498 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Александровского муниципального района от 16.02.2017 № 73»;

от 23 июня 2017 г. № 276 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 16.02.2017 № 73 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Александровского муниципального района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального района – главой администрации Александровского муниципального района.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

Приложение

к постановлению

администрации района

от 13.11.2017 № 556

Приоритетный муниципальный проект

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной

инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры

муниципального значения»

(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта

| Наименование Проекта | Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального района в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» (далее - Проект). |
| --- | --- |
| Основание разработки Проекта | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации Александровского муниципального района от 8 мая 2014 г. № 598 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и применения в управлении процессами социально-экономического развития Александровского муниципального района документов стратегического планирования» |
| Разработчик Проекта | Первый заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному развитию |
| Исполнители Проекта | Управление образования администрации Александровского муниципального района |
| Основные цели и задачи Проекта | Цель: Создание системы комплексного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. Задача: - создание необходимых условий для получения образовательных услуг в соответствии с требованиями безопасности и доступности |
| Сроки реализации Проекта | 2017 год |
| Объемы и источники финансирования Проекта | Общая сумма на реализацию проекта составит – 31350,57688 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 21345,24663 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального района – 10005,33025 тыс. рублей |
| Контроль реализации Проекта | Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет первый заместитель главы администрации Александровского муниципального района по социальному развитию |

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,

основные цели и задачи проекта, обоснование участия муниципального

района в решении указанных проблем

Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 37 учреждениями. На территории муниципального образования на
1 января 2017 г. функционирует:

- 19 детских садов с общим количеством воспитанников 1959 детей и 222 работника;

- 9 общеобразовательных школ, в которых обучается 3341 чел., осуществляют трудовую деятельность 279 педагогических работников;

- 5 учреждений дополнительного образования детей, где занято 2561 воспитанник, 64 педагогических работника;

- 1 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий обучения (ОУДПО «ЦИТО»), деятельность которого обеспечивают 8 работников;

- 1 финансовая организация: МКУ «Финансовый центр образовательных учреждений» (28 работников).

Основной целью данного Проекта является создание на территории Александровского муниципального района эффективной и безопасной системы оказания образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного Проекта является привлечение средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта

Основные мероприятия Проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в учреждениях Александровского муниципального района. Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» согласно приложению к Проекту.

4. Ресурсное обеспечение Проекта

Финансирование данного Проекта составит 31350,57688 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за счет субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), предусмотренных на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 21345,24663 тыс. рублей, и бюджет Александровского муниципального района (в рамках софинансирования участия в реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» - 10005,33025 тыс. рублей).

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта

Успешная реализация данного Проекта позволит обеспечить безопасность учебного процесса в соответствии с установленными законодательством требованиями, и 100 процентный допуск всех учреждений образования к началу учебного года.

Приложение

к Проекту, утверждённому

постановлением

администрации района

от 13.11.2017 № 556

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному

региональному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов
общественной инфраструктуры муниципального значения»

| № п/п | Перечень объектов | Сумма средств на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пермского края (субсидии) | Местный бюджет | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт крыши МБОУ «БСОШ № 1» по адресу: Пермский край, город Александровск, ул. Кирова, дом 39 | 2633,92500 | 877,97500 | 3511,90000 |
| 2 | Ремонт спортзала МБОУ «ООШ № 8 им. А.П.Чехова»: 618334, Пермский край, город Александровск, п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7 | 1188,11120 | 499,79500 | 1687,90620 |
| 3 | Ремонт периметрального ограждения МБОУ «Гимназия» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Пионерская, 10 | 417,18745 | 214,91750 | 632,10495 |
| 4 | Ремонт крыши МБДОУ «Детский сад № 6» п. Яйва по адресу: 618340, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15 | 844,64588 | 642,95000 | 1487,59588 |
| 5 | Ремонт крыши МБДОУ «Детский сад № 16» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Кирова, 13 | 1756,22575 | 589,33750 | 2345,56325 |
| 6 | Ремонт фасада МБОУ «СОШ № 6» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 19 | 1538,04587 | 770,52750 | 2308,57337 |
| 7 | Ремонт крыльца МБУ ДО «ДШИ» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 20 | 200,25000 | 66,75000 | 267,00000 |
| 8 | Ремонт здания МБОУ «ООШ № 7» по адресу: 618333, Пермский край, город Александровск, поселок Карьер – Известняк, ул. Горького, 6 | 692,95946 | 761,35900 | 1454,31846 |
| 9 | Ремонт здания главного корпуса МКОУ «ЯСОШИ» по адресу: 618340, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 9 | 2791,83922 | 1535,97525 | 4327,81447 |
| 10 | Ремонт здания МКОУ «ЯСОШИ» по адресу: 618340, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 9 | 450,00000 | 150,00000 | 600,00000 |
| 11 | Ремонт здания МБОУ «Гимназия» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Пионерская, 10 | 956,83425 | 325,37775 | 1282,2120 |
| 12 | Ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад № 30» по адресу: 618334, Пермский край, город Александровск, п. Всеволодо-Вильва, ул. Розы Люксембург, 19 | 560,26664 | 341,62600 | 901,89264 |
| 13 | Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 21» по адресу: 618333, Пермский край, город Александровск, п. Карьер-Известняк, ул. Гоголя, 1 | 275,75037 | 150,26175 | 426,01212 |
| 14 | Ремонт теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 6 п.Яйва» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Заводская, 30а | 369,84975 | 123,28325 | 493,13300 |
| 15 | Ремонт ограждения МБДОУ «Детский сад № 23», по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Юннатов, 8 | 543,98435 | 350,78125 | 894,76560 |
| 16 | Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 2» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 26 | 153,03969 | 613,63625 | 766,67594 |
| 17 | Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 15» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 39 | 218,22225 | 72,74075 | 290,96300 |
| 18 | Ремонт теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 29» по адресу: 618340, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. 8 Марта, 5 | 550,40625 | 183,46875 | 733,87500 |
| 19 | Замена оконных блоков в здании МБОУ «СОШ № 3» по адресу: Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул.6-ой Пятилетки, 24 | 320,89500 | 106,96500 | 427,86000 |
| 20 | Ремонт теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 15» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 39 | 297,46800 | 99,15600 | 396,62400 |
| 21 | Ремонт теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 23», по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Юннатов, 8 | 268,92000 | 89,64000 | 358,56000 |
| 22 | Замена оконных блоков в здании МБОУ «Гимназия» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Советская, 97 | 1387,72350 | 462,57450 | 1850,29800 |
| 23 | Ремонт теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 1» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Кирова, 9 | 186,30000 | 62,10000 | 248,40000 |
| 24 | Замена оконных блоков в здании МБУ ДО ДЮЦ «Горизонт»: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Мехоношина, 21 | 1796,94300 | 598,98100 | 2395,92400 |
| 25 | Ремонт козырька МБУ ДО «ДШИ» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 20 | 166,66650 | 55,55550 | 222,22200 |
| 26 | Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 19» по адресу: 618340, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 12 | 150,38400 | 50,12800 | 200,51200 |
| 27 | Ремонт теневых навесов МБДОУ «Детский сад № 2» по адресу: 618320, Пермский край, город Александровск, ул. Ленина, 26 | 268,84275 | 89,61425 | 358,45700 |
| 28 | Ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6 п. Яйва» по адресу: 618340, Пермский край, город Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15 | 359,56050 | 119,85350 | 479,41400 |
|  | ИТОГО: | 21345,24663 | 10005,33025 | 31350,57688 |

Рассылается: дело, Богатыревой С.В., финансовое управление, управление образования - 2, сайт АМР, прокуратура.