Об утверждении плана создания
инвестиционных объектов и объек-
тов инфраструктуры в Александ-
ровском муниципальном районе
на 2016-2018 годы

30.11.2015

1728

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского муниципального района Пермского края, в целях внедрения Стандарта деятельности Александровского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Александровском муниципальном районе на 2016-2018 годы.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района www.aleksraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального района – главу администрации Александровского муниципального района.

И.о. главы муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района	С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации район

от 30.11.2015 № 1728

П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

в Александровском муниципальном районе

на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Мощность | Планиру-емые сроки реализации | Месторасположение объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Администрация Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участки автомобильных дорог, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для ИЖС | разработка (ПСД) | 2,3 км | 2017 г. | Пермский край, г. Александровск, микрорайон «Новой усадебной застройки» по улицам: Северная, 8 Марта, Октябрьская, Строителей | - |  | - |  | 6 900,0 |  | - |
|  |  | строительство | - | - |  | - |  | - |  | стоимость строительных работ определить проектом |  | - |
| 2. | Участок автомобильной дороги Кунгур-Соликамск, проходящий по п. Яйва | капитальный ремонт | 5,1 км. | 2016 г. | Пермский край, п. Яйва, ул. Галкинская, Березниковская, Уральская | - |  | - |  | 117 000,0 |  | - |
| 3. | Межшкольный стадион | строительство | проект | 2016-2018 гг. | Пермский край, г. Александровск, ул. Красина | - |  | - |  | стоимость строительных работ определить проектом |  | - |
| 4. | Универсальный спортивный зал | строительство | проект | 2016-2018 гг. | Пермский край, г. Александровск, ул. Ким | - |  | - |  | стоимость строительных работ определить проектом |  | - |
| 5. | Мусоросортировочная станция | разработка (ПСД) | - | 2016 г. | Пермский край, г. Александровск | - |  | - |  | - |  | 1 923,7 |
|  |  | строительство | - | 2017 г. |  | - |  | - |  | - |  | 4 8823,8 |
| 6. | Рекультивация полигона ТБО п. Яйва | разработка (ПСД) | - | 2016 г. | Пермский край, г. Александровск, п. Яйва | - |  | - |  | 3 050,1 |  | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 177 697,6 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Александровского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт моста через р. Лытва | капитальный ремонт | 46,38 п.м. | 2016 г. | Пермский край, г. Александровск, ул. Братьев Давыдовых | - |  | 27 573,3 |  | - |  | - |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги местного значения и дорожных сооружений на ней, участок от пересечения с ул. Братьев Давыдовых до пересечения с ул. Кирова | ремонт | 0,285 км | 2016 г. | Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова: участок от пересечения ул. Братьев Давыдовых до пересечения с ул. Кирова | - |  | 5 456,3 |  | 287,1 |  | - |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги местного значения, участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул. Калинина | ремонт | 0,575 км | 2017 г. | Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, ул. Калинина | - |  | 6 196,3 |  | 336,1 |  | - |
| 10. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявке 2015 г. | строительство | Расселяе-мая пло-щадь 499,54 кв.м.; 10 по-мещений; 28 чел. (переселе-ние с ул. Ким, 45) | 2016 г. | Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 15 | 8032,4 |  | 5 948,0 |  | 2 965,5 |  | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 56 795,0 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство модульных очистных сооружений | разработка (ПСД) | 15 м3/час | 2016 г. | Пермский край, п. Всеволодо-Вильва, квартал 47 | - |  | - |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  | строительство | 15 м3/час | 2017-2018 гг. |  | - |  | - |  | стоимость строительных работ определить проектом |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Яйвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Яйвинского городского поселения по улицам Галкинская – Уральская – Березниковская в границах рабочего поселка Яйва, соединяющих участки автомобильной дороги регионального значения «Кунгур-Соликамск» | капитальный ремонт | 5,1404 км | 2016 г. | Пермский край, п. Яйва, ул. Галкинская – Уральская – Березниковская | - |  | 106 293,4 |  | 224,1 |  | - |
| 13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Яйвинского городского поселения в рп. Яйва по ул. Заводская (от ул. Галкинская до ул. Энергетиков) | ремонт | 1,97 км | 2016 г. | п. Яйва ул. Заводская (от ул. Галкинская до ул. Энергетиков) | - |  | - |  | 3 251,1 |  | - |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 109 768,6 |  |  |  |  |  |  |

Рассылается: дело, главам администраций поселений, ГРЭС, ООО "Ураллес", Богатырева, Степанова, Отдел экономического развития, сайт (в эл. виде), прокуратура