О внесении изменений в поста-
новление администрации Алек-
сандровского муниципального 
района от 19.03.2018 № 131 «Об 
утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры Алек-
сандровского муниципального 
района и градостроительства» 
за 2017 год»

12.07.2018

372

С целью приведения целевых показателей в соответствие с муниципальной программой «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 26.02.2016 г. № 143 (в ред. от 15.12.2017 г.),

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2017 год, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 19.03.2018 г. № 131, изложив его в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 							С.В. Богатырева

Приложение к

постановлению

администрации района

от 12.07.2018 № 372_____

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение ДТП по причине плохого состояния дорог по сравнению с 2015 г ,% | 1 | 1 | 2 | 2 | Текущее содержание и ремонт автомобильных дорог | 59 930,7 | - | 59 930,7 | Исполнение |
| Подпрограмма «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество заключенных контрактов, шт. | 3 | 1 | 4 | 1 | Установка САР в образовательных учреждениях ЯГП | 384,70 | 384,70 |  | Отсутствие средств бюджетах учреждений |
| 3 | Экономия затрат по теплоэнергии, тыс. руб. | 500 | 441,0 | 1000 | 500 |  | - | - | - |  |
| 4 | Экономия затрат по теплоэнергии, тыс. руб. | 120 | 120 | 150 | 75 |  | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий поселений Александровского муниципального района | - | - | 2 | 2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания поселений АМР | 190 | - | 190 | Исполнение 100% |

Рассылается: дело, ОРИиГ, сайт АМР, прокуратура.