Об утверждении отчета о реализа-
ции муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры Алек-
сандровского муниципального
района и градостроительства» за
2017 год

19.03.2018

131

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 29.05.2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2017 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 							 С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 19.03.2018 № 131

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского  муниципального района и градостроительства» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 26.02.2016 № 143. В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – отделом развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района, Пермского края и средств муниципальных учреждений.

1. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение развития инфраструктуры района, контроль за состоянием автомобильных дорог, проведение энергосберегающих мероприятий на муниципальных объектах, разработка документации по планировке территорий.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Приложении 1.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Приложении 2.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом,

по исполнителям и участникам Программы

Мероприятия Программы реализовывались в рамках трех подпрограмм, которые обеспечили 98 %  решение задач и достижение цели Программы.

3. Анализ причин отклонения фактических значений

целевых показателей от плановых значений

По подпрограмме «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» целевые показатели в среднем исполнены на 98%. Низкий процент выполнения мероприятий по ремонту автодорог обусловлен недостаточностью средств в бюджете. По подпрограмме «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Александровском муниципальном районе» было запланировано заключение двух контрактов на выполнение энергосберегающих мероприятий – установка САР в образовательных учреждениях Александровского муниципального района за счет собственных средств учреждений. Целевые показатели исполнены только на 50% по причине недостаточности средств в бюджетах образовательных учреждений. Второй неисполненный контракт будет исполняться в 2018 году.

Целевые показатели по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» выполнены на 100%,

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

| № п/п | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий | Кассовые расходы, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  | Оценка достигнутых результатов, причины неисполнения показателей, неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение ДТП по причине плохого состояния дорог по сравнению с 2015 г ,% | 1 | 1 | 1 | 1 | Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог | 59 930,7 |  | 59 930,7 | Исполнение |
| 2 | Снижение объема субсидий, % | - | - | 1 | 1,3 | Возмещение недополученных доходов перевозчиков | 3 558,50 |  | 3 558,50 | 98,7% |
| Подпрограмма «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Александровском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество заключенных контрактов, шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | Установка САР в образовательных учреждениях ЯГП | 384,70 | 384,70 |  | Отсутствие средств бюджетах учреждений |
| 4 | Экономия затрат по теплоэнергии, тыс. руб. | 500 | 441,0 |  |  |  | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектов планировки и проектов межевания поселений АМР |  |  | 2 | 2 | Разработка проектов планировки и проектов межевания поселений АМР | 190,00 | - | 190,00 | Исполнение 100% |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2017 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

1. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 26.02.2016 № 143.

2. Отчет об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия по Программе | Источник финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |  |  |
|  |  |  | план | кассовый расход | % испол-нения | план | кассовый расход | % испол-нения | план | кассовый расход | % испол-нения |  |
| 1 | Выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог | Местный бюджет | 9 790,00 | 9 565,80 | 97,7 | 11 000,00 |  |  | 12000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | Местный бюджет | 8 167,40 | 5 688,80 | 69,7 | 2 164,30 |  |  | 1 658,80 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск- Люзень, Кунгур-Соликамск- с.Подслудное-Люзень, Кунгур- Соликамск-Луньевка) | Местный бюджет | 7 634,30 | 5 233,80 | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Изготовление технических паспортов на мостовые сооружения, расположенные на автомобильных дорогах Александ-ровского муниципаль-ного района | Местный бюджет | 22,00 | - | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Выполнение работ по оценке уязвимости мостов через реки Игумка и Кичига на автодороге Кунгур-Соликамск – Усть-Игум | Местный бюджет | 56,081 | - | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Выполнение работ по ремонту объектов обустройства автомобильных дорог общего пользования Александровского муниципального района | Местный бюджет | 455,00 | 455,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог местного значения поселений Александровского муниципального района в том числе: | Местный бюджет | 2 901,7955 | 2 121,19545 | 73,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 39 814,1061 | 39 754,96113 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровского городского поселения по улице Братьев Давыдовых в городе Александровске, соединяющей участки автомобильной дороги регионального значения Кунгур-Соликамск | Местный бюджет | 1 873,65845 | 1 873,65845 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 35 110,94113 | 35 110,94113 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске по ул. Войкова: участок от пересечения с ул. Братьев Давыдовых до пересечения с ул. Кирова | Местный бюджет | 247,537 | 247,537 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 4 703,165 | 4 644,020 | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г.Александровске по ул.Кирова: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул.Кооперативная | Местный бюджет | 780,60 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Возмещение недополученных доходов перевозчиков | Местный бюджет | 3 604,10 | 3 558,50 | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инвестиционный проект «Народный автобус Александровского муниципального района» | Местный бюджет | 2800,00 | 2800,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по изменению схемы теплоснабжения пос. Ивакинский Карьер | Местный бюджет | 36,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Рассылается: дело, Ешкилеву С.В., управление экономического развития, сайт АМР, прокуратура.