Об утверждении инвестицион-
ного  проекта  «Приведение  в
нормативное  состояние улич-
ных сетей  наружного освеще-
ния»

21.03.2018

138

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 45 Устава Александровского муниципального района Пермского края, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе, принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального района от
21 июня 2012 г. № 429 «О принятии Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением												администрации района

от 21.03.2018 № 138

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Уровень комфортного и безопасного проживания на территории Яйвинского городского поселения зависит, в том числе и от уровня и качества освещенности общественных пространств и дворовых территорий в ночное время. Особенно актуально данное утверждение для граждан, проживающих в северной и южной частях р.п. Яйва.

В границах Яйвинского городского поселения общая протяженность уличной сети наружного освещения составляет 61,6 км. Сеть наружного освещения включает в себя 629 опор и 640 приборов освещения: РКУ-250, РКУ-400. Снабжение электрической энергией осуществляется через 18 трансформаторных подстанций, оборудованных 19 приборов учета в соответствии с 3 договорами энергоснабжения ОАО ПАО «Пермэнергосбыт».

В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и других общественных территорий р.п. Яйва не отвечает современным требованиям по экономичности и нормативам освещенности. Текущее техническое состояние системы наружного освещения обусловлено:

1) высоким уровнем физического и морального износа объектов системы наружного освещения улиц. Так, средний % износа приборов освещения составляет - 60 %, а неизолированного провода - 70 %;

2) ограниченной возможностью бюджета Яйвинского городского поселения по финансированию расходов на капитальный ремонт, ремонт и модернизацию объектов системы наружного освещения.

Проводимый, в рамках исполнения муниципальных контрактов по содержанию уличных сетей наружного освещения, текущий ремонт и замена приборов освещения, заметного результата не показал. Для качественного решения вопросов, связанных с наружным освещением улиц р.п. Яйва необходима реализация инвестиционного проекта.

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Повышение качества и надежности работы уличных сетей наружного освещения р.п. Яйва.

Повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов.

Улучшение условий и комфортности проживания граждан.

Снижение затрат бюджета на оплату электрической энергии.

Организация нормативного и эффективного освещения улиц путем замены существующего, физически и морально устаревшего оборудования на современное энергосберегающее и имеющее больший ресурс работы и надежности.

МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Организация наружного освещения в соответствии с требованием СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Замена эксплуатируемых приборов освещения марки РКУ-250, РКУ-400 на уличные светодиодные светильники потребляемой мощностью в 64 и 95 Вт.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект реализуется за счет средств бюджета Яйвинского городского поселения Александровского муниципального района и средств бюджета Пермского края.

Необходимый объем финансирования Проекта составляет 4000,000 тыс. рублей.

| Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения р.п Яйва | 2018-год |  | Всего | 4 000,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | 1 000,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 000,0 |

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Общее руководством со стороны администрации Александровского муниципального района Пермского края, за реализацией Проекта осуществляет заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями. Оперативное руководство Проектом осуществляет отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Энергопотребление на нужды наружного освещения р.п.Яйва за последние три года составляло:

2015 г. – 2127,7 тыс.руб.;

2016 г. – 2540,9 тыс.руб.;

2017 г. – 2861,9 тыс. руб.

Замена энергоемких светильников на уличные светодиодные светильники потребляемой мощностью в 64 и 95 Вт. позволит снизить потребление электрической энергии на 50 %, что в стоимостном выражении составит  1 200,0 тыс. рублей в год.

Рассылается: дело, прокуратура, Щербининой Т.А., сайт АМР, отдел развития инфраструктуры и градостроительства, финансовое управление.