Об утверждении инвестицион-
ного проекта «Строительство 
блочно-модульной котельной 
на твердом топливе в пос. Ива-
кинский карьер Александровс-
кого муниципального района 
Пермского края»

21.03.2018

139

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 45 Устава Александровского муниципального района Пермского края, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе принятого решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 21.06.2012 № 429 «О принятии Положения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект: «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский карьер  Александровского муниципального района Пермского».

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района-

глава администрации Александровского

муниципального района							С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЁН

постановлением												администрации района

от 21.03.2018 № 139

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе

в пос. Ивакинский карьер» Александровского муниципального района Пермского края

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На территории пос. Ивакинский карьер  находится производство организации ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое осуществляет теплоснабжение собственного производства, жилищного фонда, социально-значимых, прочих  объектов. Действующая котельная на базе котлов  « Энергия 3М», общей мощностью 3,37 МВт . Основываясь на отчетные, расчетные данные  данного предприятия , годовое потребление жилищного фонда с соцобъектами и прочими потребителями составляет 1100 Гкал в отопительный период. Протяженность  тепловых сетей 3,6 км в 2-х трубном исполнении; отапливаемая площадь жилфонда с соцобъектами 4503 кв.м, в том числе жилфонд – 3326 кв.м, соцобъекты, прочие – 1177 кв.м.

В 2014г. руководство ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» уведомило администрацию Александровского муниципального района о намерении вывода из эксплуатации котельной , осуществляющей теплоснабжение пос. Ивакинский карьер, ввиду ее убыточности , а именно 7 млн.руб. в один отопительный период В соответствии Постановления Правительства РФ № 889 от 06.09.2012 г. ст. 18 раздела 3 администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения  приостановила вывод из эксплуатации единственного источника теплоснабжения в пос. Ивакинский карьер на 3 года для решения вопроса организации теплоснабжения в данном населенном пункте, в пределах полномочий ,установленных законодательством РФ. В результате проведенных совместных совещаний между руководством ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», администрациями Александровского муниципального района, Всеволодо-Вильвенского городского поселения, услуги по предоставлению  тепловой энергии в отопительный период 2017-2018г. ПОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», согласилось исполнить, но при условии, что в силу ст. 19 раздела 3 Постановления Правительства РФ № 889 , в случае продолжения эксплуатации котельной по причине не решения вопроса по организации теплоснабжения органом местного самоуправления к ОТП -2018-19 г.г., руководство ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» вправе потребовать компенсацию финансовых убытков в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Для принятия решения об организации теплоснабжения в данном населенном пункте к ОТП 2018-19г.г. необходимо учесть и тот факт, что себестоимость Гкал, выработанной в действующей котельной очень высокая , так как котельная работает на печном топливе. Фактическая себестоимость 1 Гкал  8000 руб., при этом РСТ Пермского края утвердила тариф данному предприятию с 01.07.2017г. 4992 руб. На сегодняшний день руководством ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принято решение о компенсации части тарифа 1 Гкал на 60% для работающих на производстве и пенсионеров, вышедших на пенсию с этого предприятия. С учетом компенсации цена 1Гкал  составляет 1990 руб./Гкал, т.е. если потребление тепла для одной квартиры составляет от 2 до 5 Гкал, то ежемесячная плата от 4000 до 10000 рублей. Но в поселке проживает 7 семей ,не имеющих льготу, соответственно, оплата за услугу в месяц составляет от 10000 рублей и выше. То есть, если в следующий ОТП 2018-19г.г. выработка тепла будет осуществляться с действующей убыточной котельной, и руководством ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» будет прекращена компенсация, то стоимость услуги за тепло будет составлять от 10000 до 25000 рублей и 4000 т.руб. будут составлять убытки при эксплуатации котельной.

На основании вышеизложенного администрацией Александровского муниципального района был проработан вопрос о строительстве  блочно-модульной котельной на твердом топливе  БМК-900 на базе котлов марки КВр- 300 кВт

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Основной целью данного проекта является: обеспечение населения, социально-значимых, прочих потребителей в пос. Ивакинский карьер тепловой энергией в необходимом количестве и надлежащего качества, с установленным экономически-обоснованным тарифом на 1Гкал, позволяющему снизить социальную нагрузку для жителей данного населенного пункта.

МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Основным мероприятием проекта является строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе  БМК-900 на базе котлов марки КВр- 300 кВт (производитель ООО «Вятская Теплоэнергетическая компания»). Данная марка котлов зарекомендовала себя на рынке  энергосберегающих технологий. При изготовлении котлов используются только высококачественные материалы, применяются инновационные запатентованные технологии, обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики. Учтена возможность механизации подачи топлива, позволяющая автоматизировать процесс и упростить работу обслуживающего персонала. Данный вид котлов работает без накипи на воде любой жесткости без применения дополнительных средств химводоподготовки, что в свою очередь обеспечивает долговечность котла, повышенный КПД. Также учтена возможность переоборудования котла для сжигания газообразного или жидкого топлива, обеспечивающее снижение затрат при переводе котельной на другой вид топлива.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект реализуется за счет средств бюджета Всеволо –Вильвенского городского поселения Александровского муниципального района и краевого бюджета Пермского края.

Необходимый объем финансирования Проекта составляет 8 000,000 тыс. рублей

| № П№/п | Наименование мероприятия (объекта) | Технические характеристики | Средства на реализацию мероприятий (объекта), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инженерных изысканий, разработка проектно – сметной документации на строительство котельной в п. Ивакинский Карьер на твердом топливе и прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | БМК-900 на твердом топливе | 582,500 |
| 2 | «Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский карьер Александровского муниципального района Пермского». | БМК-900 на твердом топливе | 7300,000 |
|  | Местный бюджет |  | 1970,625 |
|  | Бюджет Пермского края |  | 5911,875 |
| Итого: |  |  | 7882,500 |

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Общее руководством со стороны за реализацией Проекта осуществляет заместитель главы администрации района – председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями. Оперативное руководство Проектом осуществляет отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В результате реализации Проекта планируется  провести следующие работы:

- инженерные изыскания  с разработкой проектно-сметной документации;

- государственная экспертиза  инженерных изысканий, проектно-сметной документации;

- изготовление БМК-900 со всеми технологическими функциональными системами;

- доставка;

- строительно-монтажные работы с технологическими присоединениями к сетям электроснабжения, водоснабжения, системе пожаротушения, строительство склада для хранения топлива,  ограждение территории котельной, планировочные мероприятия с устройством технологической дороги с разворотной площадкой, устройство канализационных колодцев, фундаментов для установки дымовых труб;

- пуско-наладочные работы с оформлением технического отчета.

Реализация данного инвестпроекта обеспечит потребителей надежной и качественной услугой теплоснабжения.

Проведя предварительные расчеты, при реализации данного проекта тариф на 1 Гкал для населения, социально-значимых объектов, прочих потребителей будет составлять 1500 руб.

Рассылается: дело, Щербинина Т.А. , Ешкилев С.В., Коноплёва З.А., сайт АМР, прокуратура