О внесении изменений в муни-
ципальный краткосрочный
план реализации региональ-
ной Программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Александров-
ского муниципального рай-
она Пермского края на
2018-2020 годы, утвержден-
ный постановлением адми-
нистрации Александровского
муниципального района
Пермского края от 07.06.2017 г.
№ 258

18.05.2018

245

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта», от 18 июля 2014 г. № 645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Александровского муниципального района Пермского края на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 07.06.2017 г. № 258, изложив в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского муниципального района Пермского края aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 							С.В. Богатырева

Приложение к

постановлению

администрации района

от 18.05.2018 № 245

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Александровского муниципального района на 2018, 2019, 2020 годы

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов

| N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта в том числе |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Александровскому району |  | X | X | X | X | X | 91 775,23 | 57 985,6 | 55 559,41 | 3665 | 52 584 438,04 | 0 | 0 | 0 | 52 584 438,04 | X | X | X | X |
| Итого на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 23 553,87 | 13 297,94 | 12 554,23 | 884 | 469 134,24 | 0 | 0 | 0 | 469 134,24 | X | X | X | X |
| 1 | г. Александровск, ул. Войкова, д. 24 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 646,10 | 410,80 | 365,50 | 24 | 12 262,38 |  |  |  | 12 262,38 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 2 | г. Александровск, ул. Жданова, д.17 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 382,90 | 266,10 | 183,40 | 20 | 7 943,09 |  |  |  | 7 943,09 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 3 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 329,45 | 229,12 | 125,01 | 20 | 6 839,23 |  |  |  | 6 839,23 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 4 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 21 | 1955 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 389,80 | 264,90 | 168,30 | 23 | 7 907,27 |  |  |  | 7 907,27 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 5 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 22 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 385,26 | 264,60 | 264,60 | 18 | 7 898,31 |  |  |  | 7 898,31 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 6 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 1 391,58 | 912,47 | 177,12 | 35 | 27 237,23 |  |  |  | 27 237,23 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 7 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 22 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 859,59 | 536,38 | 243,31 | 34 | 16 010,94 |  |  |  | 16 010,94 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 8 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 24 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 725,20 | 456,60 | 249,65 | 29 | 13 629,51 |  |  |  | 13 629,51 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 9 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 26 | 1960 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 1 355,40 | 879,90 | 0,00 | 19 | 26 265,02 |  |  |  | 26 265,02 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 10 | г. Александровск, ул. Ким, д. 19 | 1951 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 509,40 | 320,80 | 320,80 | 14 | 9 575,88 |  |  |  | 9 575,88 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 11 | г. Александровск, ул. Ким, д. 53 | 1950 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 3 | 1 453,74 | 988,65 | 957,18 | 58 | 29 511,20 |  |  |  | 29 511,20 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 12 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 446,49 | 304,27 | 290,04 | 15 | 9 082,46 |  |  |  | 9 082,46 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 13 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 6 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 443,95 | 301,06 | 256,86 | 13 | 8 986,64 |  |  |  | 8 986,64 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 14 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 8 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 447,30 | 302,70 | 302,70 | 17 | 9 035,60 |  |  |  | 9 035,60 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 15 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 441,09 | 301,89 | 181,27 | 18 | 9 011,42 |  |  |  | 9 011,42 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 16 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 46 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 347,20 | 238,76 | 141,32 | 23 | 7 126,99 |  |  |  | 7 126,99 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 17 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 48 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 353,84 | 244,78 | 244,78 | 15 | 7 306,68 |  |  |  | 7 306,68 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 18 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 50 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 358,45 | 244,43 | 145,46 | 20 | 7 296,24 |  |  |  | 7 296,24 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 19 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 52 | 1953 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 389,06 | 268,80 | 215,30 | 17 | 8 023,68 |  |  |  | 8 023,68 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 20 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 1 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 883,90 | 557,60 | 489,10 | 29 | 16 644,36 |  |  |  | 16 644,36 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 21 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 3 | 1955 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 623,20 | 402,00 | 332,30 | 33 | 11 999,70 |  |  |  | 11 999,70 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 22 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 5 | 1955 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 900,40 | 572,90 | 412,97 | 35 | 17 101,07 |  |  |  | 17 101,07 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 23 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 23 | 1949 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 510,76 | 311,80 | 311,80 | 10 | 9 307,23 |  |  |  | 9 307,23 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 24 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 24 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 382,00 | 240,50 | 240,50 | 8 | 7 178,93 |  |  |  | 7 178,93 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 25 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 25 | 1949 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 443,60 | 318,72 | 258,34 | 15 | 9 513,79 |  |  |  | 9 513,79 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 26 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 27 | 1949 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 837,13 | 549,90 | 402,61 | 27 | 16 414,52 |  |  |  | 16 414,52 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 27 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 28 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 384,40 | 246,42 | 204,12 | 12 | 7 355,64 |  |  |  | 7 355,64 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 28 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 29 | 1949 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 523,00 | 317,80 | 317,80 | 12 | 9 486,33 |  |  |  | 9 486,33 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 29 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 31 | 1949 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 255,74 | 156,20 | 96,97 | 8 | 4 662,57 |  |  |  | 4 662,57 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 30 | г. Александровск, ул. Островского, д. 2 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 388,70 | 268,82 | 268,82 | 19 | 8 024,28 |  |  |  | 8 024,28 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 31 | г. Александровск, ул. Островского, д. 4 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 846,20 | 549,20 | 441,57 | 28 | 16 393,62 |  |  |  | 16 393,62 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 32 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 389,10 | 244,30 | 198,30 | 12 | 7 292,36 |  |  |  | 7 292,36 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 33 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 880,60 | 591,92 | 422,64 | 46 | 17 668,81 |  |  |  | 17 668,81 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 34 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 42 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 495,08 | 307,30 | 494,66 | 27 | 9 172,91 |  |  |  | 9 172,91 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 35 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 50 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 649,80 | 397,80 | 649,80 | 24 | 11 874,33 |  |  |  | 11 874,33 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 36 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 634,52 | 630,72 | 590,21 | 24 | 18 826,99 |  |  |  | 18 826,99 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 37 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 640,20 | 521,70 | 522,20 | 28 | 15 572,75 |  |  |  | 15 572,75 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 38 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 13 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 620,79 | 401,18 | 500,30 | 27 | 11 975,22 |  |  |  | 11 975,22 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| 39 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 15 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 608,95 | 392,60 | 566,62 | 28 | 11 719,11 |  |  |  | 11 719,11 | 29,85 | 29,85 | 31.12.18 | РО |
| Итого на 2019 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 31 032,79 | 20 197,29 | 18 201,18 | 1253 | 24 859 956,76 | 0 | 0 | 0 | 24 859 956,76 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | г. Александровск, ул. Войкова, д. 24 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 646,10 | 410,80 | 365,50 | 24 | 118 306,29 |  |  |  | 118 306,29 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 2 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 7 | 1960 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 937,43 | 609,70 | 609,70 | 32 | 407 194,24 |  |  |  | 407 194,24 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 3 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 9 | 1959 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 435,69 | 300,40 | 167,51 | 25 | 325 270,12 |  |  |  | 325 270,12 | 1082,79 | 1 082,79 | 31.12.18 | РО |
| 4 | г. Александровск, ул. Жданова, д.17 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 382,90 | 266,10 | 183,40 | 20 | 618 749,94 |  |  |  | 618 749,94 | 2325,25 | 2 325,25 | 31.12.18 | РО |
| 5 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 21 | 1955 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 389,80 | 264,90 | 168,30 | 23 | 350 233,30 |  |  |  | 350 233,30 | 1322,13 | 1 322,13 | 31.12.18 | РО |
| 6 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 22 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 385,26 | 264,60 | 264,60 | 18 | 50 072,90 |  |  |  | 50 072,90 | 189,24 | 189,24 | 31.12.18 | РО |
| 7 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 1 391,58 | 912,47 | 177,12 | 35 | 2 142 209,79 |  |  |  | 2 142 209,79 | 2347,70 | 2 347,70 | 31.12.18 | РО |
| 8 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 22 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 859,59 | 536,38 | 243,31 | 34 | 769 127,44 |  |  |  | 769 127,44 | 1433,92 | 1 433,92 | 31.12.18 | РО |
| 9 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 24 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 725,20 | 456,60 | 249,65 | 29 | 769 127,44 |  |  |  | 769 127,44 | 1684,47 | 1 684,47 | 31.12.18 | РО |
| 10 | г. Александровск, ул. Ким, д. 19 | 1951 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 509,40 | 320,80 | 320,80 | 14 | 445 560,58 |  |  |  | 445 560,58 | 1388,90 | 1 388,90 | 31.12.18 | РО |
| 11 | г. Александровск, ул. Ким, д. 47 | 1960 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 3 | 1 494,17 | 1 025,52 | 938,58 | 58 | 1 189 480,14 |  |  |  | 1 189 480,14 | 1159,88 | 1 159,88 | 31.12.18 | РО |
| 12 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 446,49 | 304,27 | 290,04 | 15 | 203 209,76 |  |  |  | 203 209,76 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 13 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 6 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 443,95 | 301,06 | 256,86 | 13 | 258 038,52 |  |  |  | 258 038,52 | 857,10 | 857,10 | 31.12.18 | РО |
| 14 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 8 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 447,30 | 302,70 | 302,70 | 17 | 736 544,93 |  |  |  | 736 544,93 | 2433,25 | 2 433,25 | 31.12.18 | РО |
| 15 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 10 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 451,40 | 303,09 | 303,09 | 21 | 381 478,17 |  |  |  | 381 478,17 | 1258,63 | 1 258,63 | 31.12.18 | РО |
| 16 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 12 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 445,54 | 298,90 | 298,90 | 22 | 376 204,50 |  |  |  | 376 204,50 | 1258,63 | 1 258,63 | 31.12.18 | РО |
| 17 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 441,09 | 301,89 | 181,27 | 18 | 288 561,56 |  |  |  | 288 561,56 | 955,85 | 955,85 | 31.12.18 | РО |
| 18 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 18 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 436,46 | 298,91 | 255,95 | 18 | 376 217,09 |  |  |  | 376 217,09 | 1258,63 | 1 258,63 | 31.12.18 | РО |
| 19 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 46 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 347,20 | 238,76 | 141,32 | 23 | 343 829,15 |  |  |  | 343 829,15 | 1440,06 | 1 440,06 | 31.12.18 | РО |
| 20 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 48 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 353,84 | 244,78 | 244,78 | 15 | 351 283,16 |  |  |  | 351 283,16 | 1435,10 | 1 435,10 | 31.12.18 | РО |
| 21 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 50 | 1953 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 358,45 | 244,43 | 145,46 | 20 | 348 343,55 |  |  |  | 348 343,55 | 1425,13 | 1 425,13 | 31.12.18 | РО |
| 22 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 52 | 1953 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 389,06 | 268,80 | 215,30 | 17 | 347 398,67 |  |  |  | 347 398,67 | 1292,41 | 1 292,41 | 31.12.18 | РО |
| 23 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 1 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 883,90 | 557,60 | 489,10 | 29 | 1 218 325,33 |  |  |  | 1 218 325,33 | 2184,94 | 2 184,94 | 31.12.18 | РО |
| 24 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 3 | 1955 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 623,20 | 402,00 | 332,30 | 33 | 872 630,61 |  |  |  | 872 630,61 | 2170,72 | 2 170,72 | 31.12.18 | РО |
| 25 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 5 | 1955 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 900,40 | 572,90 | 412,97 | 35 | 1 282 192,30 |  |  |  | 1 282 192,30 | 2238,07 | 2 238,07 | 31.12.18 | РО |
| 26 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 24 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 382,00 | 240,50 | 240,50 | 8 | 336 690,10 |  |  |  | 336 690,10 | 1399,96 | 1 399,96 | 31.12.18 | РО |
| 27 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 28 | 1952 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 384,40 | 246,42 | 204,12 | 12 | 335 640,24 |  |  |  | 335 640,24 | 1362,07 | 1 362,07 | 31.12.18 | РО |
| 28 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 32 | 1959 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 653,92 | 321,51 | 321,51 | 17 | 312 070,47 |  |  |  | 312 070,47 | 970,64 | 970,64 | 31.12.18 | РО |
| 29 | г. Александровск, ул. Островского, д. 2 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 388,70 | 268,82 | 268,82 | 19 | 179 534,13 |  |  |  | 179 534,13 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 30 | г. Александровск, ул. Островского, д. 4 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 846,20 | 549,20 | 441,57 | 28 | 1 061 557,33 |  |  |  | 1 061 557,33 | 1932,92 | 1 932,92 | 31.12.18 | РО |
| 31 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 33 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 379,90 | 238,40 | 193,20 | 16 | 272 989,46 |  |  |  | 272 989,46 | 1145,09 | 1 145,09 | 31.12.18 | РО |
| 32 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 35 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 649,40 | 411,50 | 341,50 | 32 | 471 204,54 |  |  |  | 471 204,54 | 1145,09 | 1 145,09 | 31.12.18 | РО |
| 33 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 389,10 | 244,30 | 198,30 | 12 | 233 514,16 |  |  |  | 233 514,16 | 955,85 | 955,85 | 31.12.18 | РО |
| 34 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 1 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 441,16 | 303,31 | 169,90 | 22 | 381 755,07 |  |  |  | 381 755,07 | 1258,63 | 1 258,63 | 31.12.18 | РО |
| 35 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 3 | 1959 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 595,87 | 379,60 | 333,67 | 27 | 477 775,95 |  |  |  | 477 775,95 | 1258,63 | 1 258,63 | 31.12.18 | РО |
| 36 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 894,60 | 538,47 | 197,52 | 45 | 677 734,50 |  |  |  | 677 734,50 | 1258,63 | 1 258,63 | 31.12.18 | РО |
| 37 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 6 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 862,20 | 532,90 | 317,21 | 43 | 161 351,46 |  |  |  | 161 351,46 | 302,78 | 302,78 | 31.12.18 | РО |
| 38 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 880,60 | 591,92 | 422,64 | 46 | 565 786,73 |  |  |  | 565 786,73 | 955,85 | 955,85 | 31.12.18 | РО |
| 39 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 3 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 622,70 | 372,92 | 532,80 | 25 | 360 315,31 |  |  |  | 360 315,31 | 966,20 | 966,20 | 31.12.18 | РО |
| 40 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 50 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 649,80 | 397,80 | 649,80 | 24 | 380 237,13 |  |  |  | 380 237,13 | 955,85 | 955,85 | 31.12.18 | РО |
| 41 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 54 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 312,70 | 202,70 | 312,70 | 15 | 58 375,57 |  |  |  | 58 375,57 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 42 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 299,10 | 179,60 | 260,80 | 17 | 293 477,19 |  |  |  | 293 477,19 | 1634,06 | 1 634,06 | 31.12.18 | РО |
| 43 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 626,73 | 403,56 | 626,73 | 27 | 389 919,68 |  |  |  | 389 919,68 | 966,20 | 966,20 | 31.12.18 | РО |
| 44 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 717,60 | 323,30 | 324,70 | 16 | 405 479,62 |  |  |  | 405 479,62 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 45 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 634,52 | 630,72 | 590,21 | 24 | 181 641,05 |  |  |  | 181 641,05 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 46 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 628,81 | 393,00 | 540,71 | 20 | 379 716,60 |  |  |  | 379 716,60 | 966,20 | 966,20 | 31.12.18 | РО |
| 47 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 640,20 | 521,70 | 522,20 | 28 | 150 244,38 |  |  |  | 150 244,38 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 48 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 5 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 4 | 1 173,25 | 722,30 | 979,45 | 48 | 905 901,43 |  |  |  | 905 901,43 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 49 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 11 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 624,19 | 380,70 | 585,19 | 19 | 367 832,35 |  |  |  | 367 832,35 | 966,20 | 966,20 | 31.12.18 | РО |
| 50 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 13 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 620,79 | 401,18 | 500,30 | 27 | 479 943,67 |  |  |  | 479 943,67 | 1196,33 | 1 196,33 | 31.12.18 | РО |
| 51 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 15 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 608,95 | 392,60 | 566,62 | 28 | 469 679,16 |  |  |  | 469 679,16 | 1196,33 | 1 196,33 | 31.12.18 | РО |
| Итого на 2020 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 37 188,57 | 24 490,37 | 24 804,00 | 1528 | 27 255 347,04 | 0 | 0 | 0 | 27 255 347,04 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 7 | 1960 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 937,43 | 609,70 | 609,70 | 32 | 360 192,47 |  |  |  | 360 192,47 | 590,77 | 590,77 | 31.12.18 | РО |
| 2 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 11 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 4 | 3 | 2000,49 | 1303,4 | 1175,04 | 80 | 870 488,72 |  |  |  | 870 488,72 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 3 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 329,45 | 229,12 | 125,01 | 20 | 356 637,44 |  |  |  | 356 637,44 | 1556,55 | 1 556,55 | 31.12.18 | РО |
| 4 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 22 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 385,26 | 264,6 | 264,6 | 18 | 357 582,32 |  |  |  | 357 582,32 | 1351,41 | 1 351,41 | 31.12.18 | РО |
| 5 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 24 | 1962 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 618,57 | 382,1 | 337,93 | 22 | 72 308,60 |  |  |  | 72 308,60 | 189,24 | 189,24 | 31.12.18 | РО |
| 6 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 1391,58 | 912,47 | 177,12 | 35 | 1 187 811,60 |  |  |  | 1 187 811,60 | 1301,75 | 1 301,75 | 31.12.18 | РО |
| 7 | г. Александровск, ул. Ким, д. 47 | 1960 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 3 | 1494,17 | 1025,52 | 938,58 | 58 | 310 506,95 |  |  |  | 310 506,95 | 302,78 | 302,78 | 31.12.18 | РО |
| 8 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 446,49 | 304,27 | 290,04 | 15 | 741 685,25 |  |  |  | 741 685,25 | 2437,59 | 2 437,59 | 31.12.18 | РО |
| 9 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 5 | 1967 |  | блок | 4 | 3 | 1951,8 | 1051,2 | 330,49 | 123 | 198 929,09 |  |  |  | 198 929,09 | 189,24 | 189,24 | 31.12.18 | РО |
| 10 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 6 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 443,95 | 301,06 | 256,86 | 13 | 754 860,59 |  |  |  | 754 860,59 | 2507,34 | 2 507,34 | 31.12.18 | РО |
| 11 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 8 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 447,3 | 302,7 | 302,7 | 17 | 410 705,23 |  |  |  | 410 705,23 | 1356,81 | 1 356,81 | 31.12.18 | РО |
| 12 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 10 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 451,4 | 303,09 | 303,09 | 21 | 704 530,49 |  |  |  | 704 530,49 | 2324,49 | 2 324,49 | 31.12.18 | РО |
| 13 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 441,09 | 301,89 | 181,27 | 18 | 728 672,57 |  |  |  | 728 672,57 | 2413,70 | 2 413,70 | 31.12.18 | РО |
| 14 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 1 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 883,9 | 557,6 | 489,1 | 29 | 780 990,85 |  |  |  | 780 990,85 | 1400,63 | 1 400,63 | 31.12.18 | РО |
| 15 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 32 | 1959 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 3 | 653,92 | 321,51 | 321,51 | 17 | 92 591,66 |  |  |  | 92 591,66 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 16 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 36 | 1960 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 934,67 | 627,82 | 567,64 | 37 | 718 910,41 |  |  |  | 718 910,41 | 1145,09 | 1 145,09 | 31.12.18 | РО |
| 17 | г. Александровск, ул. Островского, д. 2 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 388,7 | 268,82 | 268,82 | 19 | 1 018 296,37 |  |  |  | 1 018 296,37 | 3788,02 | 3 788,02 | 31.12.18 | РО |
| 18 | г. Александровск, ул. Островского, д. 3 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 626,1 | 411 | 332,9 | 29 | 274 490,46 |  |  |  | 274 490,46 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 19 | г. Александровск, ул. Островского, д. 4 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 846,20 | 549,20 | 441,57 | 28 | 729 862,67 |  |  |  | 729 862,67 | 1328,96 | 1 328,96 | 31.12.18 | РО |
| 20 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 33 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 379,90 | 238,40 | 193,2 | 16 | 554 813,10 |  |  |  | 554 813,10 | 2327,24 | 2 327,24 | 31.12.18 | РО |
| 21 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 35 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 649,40 | 411,50 | 341,5 | 32 | 948 500,40 |  |  |  | 948 500,40 | 2304,98 | 2 304,98 | 31.12.18 | РО |
| 22 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 1957 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 389,10 | 244,30 | 198,3 | 12 | 574 877,82 |  |  |  | 574 877,82 | 2353,16 | 2 353,16 | 31.12.18 | РО |
| 23 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 1 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 441,16 | 303,31 | 169,9 | 22 | 727 593,17 |  |  |  | 727 593,17 | 2398,84 | 2 398,84 | 31.12.18 | РО |
| 24 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 894,60 | 538,47 | 197,52 | 45 | 1 240 291,83 |  |  |  | 1 240 291,83 | 2303,36 | 2 303,36 | 31.12.18 | РО |
| 25 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 5 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 958,4 | 618,7 | 577,8 | 37 | 413 204,98 |  |  |  | 413 204,98 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 26 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 6 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 862,20 | 532,90 | 317,21 | 43 | 1 165 854,77 |  |  |  | 1 165 854,77 | 2187,76 | 2 187,76 | 31.12.18 | РО |
| 27 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8 | 1958 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 1 | 880,60 | 591,92 | 422,64 | 46 | 1 237 141,95 |  |  |  | 1 237 141,95 | 2090,05 | 2 090,05 | 31.12.18 | РО |
| 28 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 2 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 629,1 | 374,15 | 629,1 | 24 | 469 255,20 |  |  |  | 469 255,20 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 29 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 3 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 622,70 | 372,92 | 532,8 | 25 | 107 397,23 |  |  |  | 107 397,23 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 30 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 6 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 624,7 | 377,6 | 624,7 | 23 | 473 582,15 |  |  |  | 473 582,15 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 31 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 7 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 617,36 | 375,7 | 617,36 | 21 | 471 199,19 |  |  |  | 471 199,19 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 32 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 9 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 606,28 | 376,64 | 576,39 | 30 | 472 378,12 |  |  |  | 472 378,12 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 33 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 10 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 648,11 | 398,28 | 570,71 | 22 | 476 474,32 |  |  |  | 476 474,32 | 1196,33 | 1 196,33 | 31.12.18 | РО |
| 34 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 13 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 609,45 | 362,6 | 567,54 | 34 | 433 789,26 |  |  |  | 433 789,26 | 1196,33 | 1 196,33 | 31.12.18 | РО |
| 35 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 14 | 1962 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 4 | 2 | 1216,53 | 727,2 | 1135,23 | 53 | 485 667,79 |  |  |  | 485 667,79 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 36 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 36 | 1962 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 915,04 | 547,5 | 786,24 | 45 | 365 653,35 |  |  |  | 365 653,35 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 37 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 44 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 4 | 1187,86 | 706,4 | 1141,06 | 48 | 1 113 427,67 |  |  |  | 1 113 427,67 | 1576,20 | 1 576,20 | 31.12.18 | РО |
| 38 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 54 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 312,7 | 202,7 | 312,7 | 15 | 195 848,75 |  |  |  | 195 848,75 | 966,20 | 966,20 | 31.12.18 | РО |
| 39 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1958 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 626,73 | 403,56 | 626,73 | 27 | 116 221,24 |  |  |  | 116 221,24 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 40 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 628,81 | 393 | 540,71 | 20 | 113 180,07 |  |  |  | 113 180,07 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 41 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 16 | 1962 |  | шлакоблок | 3 | 2 | 917,59 | 873,95 | 797,49 | 35 | 583 676,25 |  |  |  | 583 676,25 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 42 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 11 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 641,33 | 372,3 | 599,33 | 26 | 107 218,68 |  |  |  | 107 218,68 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 43 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 15 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 601 | 356,9 | 520,8 | 30 | 426 970,17 |  |  |  | 426 970,17 | 1196,33 | 1 196,33 | 31.12.18 | РО |
| 44 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 1 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 606,03 | 368 | 535,83 | 21 | 461 541,92 |  |  |  | 461 541,92 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 45 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 3 | 1961 |  | шлакоблок | 3 | 3 | 1286,91 | 940,1 | 896,81 | 37 | 627 855,19 |  |  |  | 627 855,19 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |
| 46 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 7 | 1961 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 615,09 | 873,3 | 577,49 | 27 | 1 095 284,12 |  |  |  | 1 095 284,12 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 47 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 11 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 624,19 | 380,7 | 585,19 | 19 | 109 637,79 |  |  |  | 109 637,79 | 287,99 | 287,99 | 31.12.18 | РО |
| 48 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 17 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 599,99 | 366,9 | 574,51 | 29 | 460 162,30 |  |  |  | 460 162,30 | 1254,19 | 1 254,19 | 31.12.18 | РО |
| 49 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 923,24 | 833,4 | 923,24 | 33 | 556 594,52 |  |  |  | 556 594,52 | 667,86 | 667,86 | 31.12.18 | РО |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | КО | ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада |  | ремонт фундамента | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование |
|  |  | руб. | ЭЛ | ТЕП | ХВС | ГВС | ВОД | Руб. | руб. |  | м2 | руб. | руб. | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по Александровскому району |  | 52 584 438,04 | 4 586 347,29 | 9 956 483,6 | 3 447 940,57 | 2 636 708,17 | 3 714 287,06 | 469 134,24 | 0 | 0 | 8 897 | 9 340 604,42 | 0 | 10 460,08 | 7 887 737,13 | 0 | 9 149 134,91 | 352 388,81 | 1 043 671,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого на 2018 год |  | 469 134,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 134,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | г. Александровск, ул. Войкова, д. 24 | 12 262,38 |  |  |  |  |  | 12 262,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Александровск, ул. Жданова, д.17 | 7 943,09 |  |  |  |  |  | 7 943,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 20 | 6 839,23 |  |  |  |  |  | 6 839,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 21 | 7 907,27 |  |  |  |  |  | 7 907,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 22 | 7 898,31 |  |  |  |  |  | 7 898,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 27 237,23 |  |  |  |  |  | 27 237,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 22 | 16 010,94 |  |  |  |  |  | 16 010,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 24 | 13 629,51 |  |  |  |  |  | 13 629,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 26 | 26 265,02 |  |  |  |  |  | 26 265,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Александровск, ул. Ким, д. 19 | 9 575,88 |  |  |  |  |  | 9 575,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Александровск, ул. Ким, д. 53 | 29 511,20 |  |  |  |  |  | 29 511,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 9 082,46 |  |  |  |  |  | 9 082,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 6 | 8 986,64 |  |  |  |  |  | 8 986,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 8 | 9 035,60 |  |  |  |  |  | 9 035,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 9 011,42 |  |  |  |  |  | 9 011,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 46 | 7 126,99 |  |  |  |  |  | 7 126,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 48 | 7 306,68 |  |  |  |  |  | 7 306,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 50 | 7 296,24 |  |  |  |  |  | 7 296,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 52 | 8 023,68 |  |  |  |  |  | 8 023,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 1 | 16 644,36 |  |  |  |  |  | 16 644,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 3 | 11 999,70 |  |  |  |  |  | 11 999,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 5 | 17 101,07 |  |  |  |  |  | 17 101,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 23 | 9 307,23 |  |  |  |  |  | 9 307,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 24 | 7 178,93 |  |  |  |  |  | 7 178,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 25 | 9 513,79 |  |  |  |  |  | 9 513,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 27 | 16 414,52 |  |  |  |  |  | 16 414,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 28 | 7 355,64 |  |  |  |  |  | 7 355,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 29 | 9 486,33 |  |  |  |  |  | 9 486,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 31 | 4 662,57 |  |  |  |  |  | 4 662,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Александровск, ул. Островского, д. 2 | 8 024,28 |  |  |  |  |  | 8 024,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Александровск, ул. Островского, д. 4 | 16 393,62 |  |  |  |  |  | 16 393,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 7 292,36 |  |  |  |  |  | 7 292,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8 | 17 668,81 |  |  |  |  |  | 17 668,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 42 | 9 172,91 |  |  |  |  |  | 9 172,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 50 | 11 874,33 |  |  |  |  |  | 11 874,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 7 | 18 826,99 |  |  |  |  |  | 18 826,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 11 | 15 572,75 |  |  |  |  |  | 15 572,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 13 | 11 975,22 |  |  |  |  |  | 11 975,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 15 | 11 719,11 |  |  |  |  |  | 11 719,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2019 год |  | 24 859 956,76 | 2 365 489,39 | 4 887 780,17 | 1 891 902,67 | 1 080 670,27 | 1 663 137,24 | 0 | 0 | 0 | 4 526,50 | 4 752 191,30 | 0 | 4 366,54 | 3 292 720,48 | 0 | 4 111 856,26 | 160 583,49 | 653 625,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | г. Александровск, ул. Войкова, д. 24 | 118 306,29 | 118306,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 7 | 407 194,24 |  | 407194,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 9 | 325 270,12 | 86512,20 |  | 90955,11 |  | 90955,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56847,70 |  |  |  |  |
| 4 | г. Александровск, ул. Жданова, д.17 | 618 749,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,10 | 354957,67 |  | 349,82 | 263792,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 21 | 350 233,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,60 | 350233,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 22 | 50 072,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50072,90 |  |  |  |  |
| 7 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 2 142 209,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102,67 | 831501,39 |  | 1138032,58 |  | 172675,82 |  |  |  |  |
| 8 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 22 | 769 127,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,60 | 769127,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 24 | 769 127,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,60 | 769127,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Александровск, ул. Ким, д. 19 | 445 560,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,40 | 445560,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Александровск, ул. Ким, д. 47 | 1 189 480,14 |  | 684903,79 |  |  | 310506,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194069,40 |  |  |  |  |
| 12 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 203 209,76 |  | 203209,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 6 | 258 038,52 |  | 201065,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56972,59 |  |  |  |  |
| 14 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 8 | 736 544,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,10 | 359017,49 |  | 377527,44 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 10 | 381 478,17 | 87286,89 | 202421,69 | 91769,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 12 | 376 204,50 | 86080,21 | 199623,35 |  |  | 90500,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 288 561,56 | 86941,30 | 201620,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 18 | 376 217,09 | 86083,09 | 199630,03 |  |  | 90503,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 46 | 343 829,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,50 | 343829,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 48 | 351 283,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,60 | 351283,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 50 | 348 343,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,80 | 348343,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 52 | 347 398,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,90 | 347398,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 1 | 1 218 325,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,41 | 522886,61 |  | 695438,72 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 3 | 872 630,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,33 | 371256,21 |  | 501374,40 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 5 | 1 282 192,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,80 | 567671,42 |  | 714520,88 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 24 | 336 690,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,70 | 336690,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 28 | 335 640,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,70 | 335640,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 32 | 312 070,47 |  | 214723,67 | 97346,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Александровск, ул. Островского, д. 2 | 179 534,13 |  | 179534,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Александровск, ул. Островского, д. 4 | 1 061 557,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,41 | 376595,09 |  | 684962,24 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 33 | 272 989,46 | 68656,82 | 159217,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45114,82 |  |  |  |  |
| 32 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 35 | 471 204,54 | 118507,89 | 274824,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77872,26 |  |  |  |  |
| 33 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 233 514,16 | 70355,96 | 163158,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 1 | 381 755,07 | 87350,25 | 202568,62 | 91836,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 3 | 477 775,95 | 109321,00 | 253519,66 | 114935,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 | 677 734,50 | 155073,98 | 359622,57 | 163037,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 6 | 161 351,46 |  |  | 161351,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8 | 565 786,73 | 170467,04 | 395319,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 3 | 360 315,31 |  |  | 112912,72 | 112912,72 | 112912,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21577,15 |  |  |  |  |  |
| 40 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 50 | 380 237,13 | 114562,42 | 265674,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 54 | 58 375,57 | 58375,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 2 | 293 477,19 |  | 119947,66 | 54379,29 | 54379,29 | 54379,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10391,66 |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 3 | 389 919,68 |  |  | 122189,90 | 122189,90 | 122189,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23349,98 |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 405 479,62 | 93107,17 |  | 97888,77 | 97888,77 | 97888,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18706,14 |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 7 | 181 641,05 | 181641,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 10 | 379 716,60 |  |  | 118992,54 | 118992,54 | 118992,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22738,98 |  |  |  |  |  |
| 47 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 11 | 150 244,38 | 150244,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 5 | 905 901,43 | 208015,18 |  | 218697,99 | 218697,99 | 218697,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41792,28 |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 11 | 367 832,35 |  |  | 115268,35 | 115268,35 | 115268,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22027,30 |  |  |  |  |  |
| 50 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 13 | 479 943,67 | 115535,83 |  | 121469,28 | 121469,28 | 121469,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 15 | 469 679,16 | 113064,87 |  | 118871,43 | 118871,43 | 118871,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2020 год |  | 27 255 347,04 | 2 220 857,90 | 5 068 703,43 | 1 556 037,90 | 1 556 037,90 | 2 051 149,82 | 0 | 0 | 0 | 4 370,50 | 4 588 413,12 | 0 | 6 093,54 | 4 595 016,65 | 0 | 5 037 278,65 | 191 805,32 | 390 046,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 7 | 360 192,47 | 175587,50 |  |  |  | 184604,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Александровск, ул. М.Горького, д. 11 | 870 488,72 |  | 870488,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 20 | 356 637,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,70 | 356637,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 22 | 357 582,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,60 | 357582,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 24 | 72 308,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72308,60 |  |  |  |  |
| 6 | г. Александровск, ул. 3 Интернационала, д. 20 | 1 187 811,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131,40 | 1187811,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Александровск, ул. Ким, д. 47 | 310 506,95 |  |  |  |  | 310506,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 741 685,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,32 | 362199,71 |  | 379485,54 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 5 | 198 929,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198929,09 |  |  |  |  |
| 10 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 6 | 754 860,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,20 | 406505,79 |  | 461,96 | 348354,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 8 | 410 705,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,20 | 410705,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 10 | 704 530,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,00 | 326516,64 |  | 378013,85 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 728 672,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,00 | 352155,36 |  | 376517,21 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 1 | 780 990,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,90 | 780990,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 32 | 92 591,66 | 92591,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 36 | 718 910,41 | 180805,88 | 419295,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118808,66 |  |  |  |  |
| 17 | г. Александровск, ул. Островского, д. 2 | 1 018 296,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,30 | 358317,22 |  | 430,60 | 324706,85 |  | 335272,30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Александровск, ул. Островского, д. 3 | 274 490,46 |  | 274490,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Александровск, ул. Островского, д. 4 | 729 862,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,20 | 729862,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 33 | 554 813,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,45 | 257480,62 |  | 297332,48 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 35 | 948 500,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,23 | 435277,60 |  | 513222,80 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 574 877,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,30 | 270186,86 |  | 304690,96 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 1 | 727 593,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,22 | 349304,94 |  | 378288,23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 | 1 240 291,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,18 | 568712,05 |  | 671579,78 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 5 | 413 204,98 |  | 413204,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 6 | 1 165 854,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,68 | 501221,89 |  | 664632,88 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 8 | 1 237 141,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,60 | 498899,33 |  | 738242,62 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 2 | 469 255,20 | 107751,46 |  | 113285,14 | 113285,14 | 113285,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21648,32 |  |  |  |  |  |
| 29 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 3 | 107 397,23 | 107397,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 6 | 473 582,15 | 108745,02 |  | 114329,73 | 114329,73 | 114329,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21847,94 |  |  |  |  |  |
| 31 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 7 | 471 199,19 | 108197,84 |  | 113754,45 | 113754,45 | 113754,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21738,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 9 | 472 378,12 | 108468,55 |  | 114039,06 | 114039,06 | 114039,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21792,39 |  |  |  |  |  |
| 33 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 10 | 476 474,32 | 114700,66 |  | 120591,22 | 120591,22 | 120591,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 13 | 433 789,26 | 104425,17 |  | 109788,03 | 109788,03 | 109788,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. Яйва, ул. 6 Пятилетки, д. 14 | 485 667,79 |  | 485667,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 36 | 365 653,35 |  | 365653,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 44 | 1 113 427,67 |  | 471776,30 | 213883,79 | 213883,79 | 213883,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 54 | 195 848,75 |  |  | 61373,51 | 61373,51 | 61373,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11728,22 |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 3 | 116 221,24 | 116221,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 10 | 113 180,07 | 113180,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 16 | 583 676,25 |  | 583676,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 11 | 107 218,68 | 107218,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 15 | 426 970,17 | 102783,63 |  | 108062,18 | 108062,18 | 108062,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 1 | 461 541,92 | 105980,32 |  | 111423,04 | 111423,04 | 111423,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21292,48 |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 3 | 627 855,19 |  | 627855,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 7 | 1 095 284,12 | 251501,67 |  | 264417,77 | 264417,77 | 264417,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50529,14 |  |  |  |  |  |
| 47 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 11 | 109 637,79 | 109637,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 17 | 460 162,30 | 105663,53 |  | 111089,98 | 111089,98 | 111089,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21228,83 |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 4 | 556 594,52 |  | 556594,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

| Наименование муниципального района/городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: |
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО по Александровскому району: | 91 775,23 | 3 665 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 584 438,04 | 52 584 438,04 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | 23 553,87 | 884 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 134,24 | 469 134,24 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | 31 032,79 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 859 956,76 | 24 859 956,76 |
| Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | 37 188,57 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 255 347,04 | 27 255 347,04 |

Рассылается: дело, ОРИиГ, сайт АМР, прокуратура.