Об утверждении муниципаль-ной адресной программы «Рас-селение аварийного жилищно-го фонда на территории Алек-сандровского муниципального района в 2019 году»

07.06.2019

196

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы» № 110-п от 14 марта 2018 г., Устава Александровского муниципального района,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района - председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 						        С.В. Богатырева

Приложение

к постановлению администрации

Александровского муниципального

района

от 07.06.2019 № 196___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01.01.2012, в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы» № 110-п от 14.03.2018 Постановление Правительства Пермского края от 30.05.2018 «286-п (ред. от 12.10.2018) «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01.01.2012, и мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01.01.2012, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | Администрация Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Основной разработчик Программы | Администрация Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Руководитель –координатор Программы | Общее руководство Программой осуществляет заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы | Администрация Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Физические лица и юридические лица |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | 1.Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | 1.Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации; 2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством; Финансирование сноса будет осуществляться следующим образом: за счет денежных средств, поступивших от реализации выбывших основных средств (жилых помещений). 3. Оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для постоянного проживания. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2019 год |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость Программы с расшифровкой по источникам финансирования | Общий объем финансирования 20177,55250 тыс. руб., краевой бюджет –14654,32394 тыс. руб., местные бюджеты – 5523,22856 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы и объемы их финансирования утверждаются с учетом предложений краевого и местного бюджетов |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений общей площадью не менее 1172,5 м2. Переселение из аварийного жилья 61 граждан, ликвидация 1172,5 кв.м. аварийного жилья Разработка механизмов привлечения внебюджетных ресурсов в решение социальных проблем Выполнение обязательств по переселению граждан из жилых домов (жилых помещений), признанных аварийными (непригодными) для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением администрации Александровского муниципального района в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |  |  |
|  |  |  |  | На начало реализации программы | Очередной год (1) | N+1 |
|  | 1 | Площадь переселяемых помещений | кв. м. | 0 | 1175,5 | 1175,5 |
|  | 2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 0 | 61 | 61 |
|  | Источники финансирования |  | Расходы (руб.) |  |  |  |
|  |  |  | Первый год планового периода |  | Итого |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 20177552,5 |  | 20177552,5 |  |
|  | Бюджет городского поселения |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Краевой бюджет |  | 14654323,94 |  | 14654323,94 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Бюджет муниципального района |  | 5523228,56 |  | 5523228,56 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  |

I. Общие положения

Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году» (далее – Программа) реализуется на территории Александровского муниципального района Пермского края.

В рамках программных мероприятий предполагается реализация мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г. путем предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений в 2019 году в целях дальнейшего обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном многоквартирном доме по адресам:

Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37

Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 33

Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 35

Все вышеуказанные многоквартирные дома, подлежащие расселению в расположены в пределах одного планировочного элемента (квартала).

Земельный участок, высвободившийся после сноса данных многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы, будет использоваться для строительства многоквартирного дома (под малоэтажную жилую застройку). Площадь высвобождаемого в результате расселения и сноса многоквартирных домов по адресам: Пермский край, 
г. Александровск, ул. Кирова, 37, Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 33, Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 35) земельного участка составит 27404 м.кв.

В пределах планировочного элемента (квартала), в котором расположены планируемые к расселению рамках реализации данной муниципальной адресной программы многоквартирные дома (Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37, Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 33, Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 35), уже были ранее расселены многоквартирные дома по адресам: Пермский край, г. Александровск, 
ул. Кирова, 31, Пермский край, г. Александровск, ул. Жданова, 10, 12, Пермский край, г. Александровск, ул. Калинина, 2.

II. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

2.1.1. Реализация мероприятий по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г. путем предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений;

2.1.2. создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

2.1.3. ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района Пермского края.

2.2. Для достижения поставленных целей в 2019 году необходимо решение следующих задач:

2.2.1. предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение 24 жилых помещений общей площадью не менее 1172,5 м2.

2.2.2. исключение из реестра муниципальной собственности жилых помещений по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 33, 35, 37.

2.2.3. создание условий для развития территории Александровского муниципального района Пермского края.

III. Срок и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019 года путем предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений общей площадью не менее 1172,5 м2 в целях дальнейшего обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37, 33,35.

IV. Общая стоимость реализации Программы

4.1. Программа реализуется за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального района Пермского края.

4.2. Расчетная потребность в средствах на расселение жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации Программы (Рi) определяется по следующей формуле:

Pi = S x C,

где:

S – площадь жилых помещений, подлежащих расселению в рамках реализации Программы;

C – средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию, утверждаемая Правительством Пермского края в целях расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений, либо определенная оценщиком средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальном образовании Пермского края, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 12 апреля 2018 г. № 190-п «Об утверждении на II квартал 2018 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений»

4.3. Необходимый объем финансирования Программы составляет 20177552,50 руб., в том числе за счет средств:

бюджета Пермского края – 14654323,94 руб.;

бюджета Александровского муниципального района – 5523228,56 руб.;

4.4. Общий объем финансирования Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя | Общий объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Всего по Александровскому муниципальному району Пермского края в 2019 году. | 20177552,50 |

V. Объем долевого финансирования переселения граждан

из аварийного жилищного фонда

5.1. Доля финансирования за счет средств бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального района Пермского края Программы составляет:

По многоквартирному дому по ул. Кирова 37:

бюджет Пермского края – 67,87 %;

бюджет Александровского муниципального района– 32,13 %;

По многоквартирным домам по ул. Кирова 33,35:

бюджет Пермского края – 75,00 %;

бюджет Александровского муниципального района– 25,00 %;

5.2. Размеры долевого финансирования на предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений в 2019 году за счет бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального района Пермского края и внебюджетных источников приведены в таблицах 2,3,4.

Таблица 2

Размер долевого финансирования

| № | Наименование показателя | Общий объем финансирования (руб.) | Средства бюджета Пермского края (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) | Дополнительные источники финансирования (руб.) | Внебюджетные средства (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Всего по Александровскому муниципальному району Пермского края | 20177552,5 | 14654323,94 | 5523228,56 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Размер долевого финансирования в разрезе МКД

| № п/п | Перечень многоквартирных домов | Объемы финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | финансовые средства бюджета Пермского края | финансовые средства бюджета муниципального образования |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | г. Александровск, ул. Кирова, 37 | 6714435,53 | 4556986,22 | 2157449,31 |
| 2. | г. Александровск, ул. Кирова, 33 | 6814591,91 | 5110943,93 | 1703647,98 |
| 3. | г. Александровск, ул. Кирова, 35 | 6648525,06 | 4986393,80 | 1662131,26 |

5.3. Объем долевого финансирования установлен с учетом площади жилых помещений, планируемой к расселению и сложившейся на Александровского муниципального района Пермского края стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при его расселении, приведен в приложениях 4 и 5 к настоящей Программе.

VI. Обоснование объема средств для финансирования Программы,

планируемые показатели выполнения Программы

6.1. Объем финансирования на предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений в 2019 году определен исходя из потребности в предоставлении жилых помещений в целях переселения граждан из многоквартирных аварийных домов по адресу: Пермский край, 
г. Александровск, ул. Кирова, 33,35,37.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе

Перечень целевых (планируемых) показателей  Программы (далее – Перечень) приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Характеристика жилых помещений, подлежащих приобретению в рамках Программы, приведена в приложении 3 к настоящей Программе.

Объем финансирования на предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений в 2019 году определен с учетом средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Александровскому муниципальному району Пермского края в размере 17209,00 рублей.

6.2. Формирование количества и размера общей площади жилых помещений, предполагаемых к предоставлению социальной выплаты,  осуществлялось на основании следующих документов:

- данных поквартирных карточек на жилые помещения, отражающий фактическое количество граждан, зарегистрированных по месту жительства;

- данных технических паспортов многоквартирных домов по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова 33,35,37.

- данных о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (заключения).

6.3. В результате реализации Программы планируется предоставить социальную выплату на приобретение не менее 24 жилых помещения общей площадью не менее 1172,50 м2, а также переселить 
в благоустроенные жилые помещения 68 человек.

VII. Порядок предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений в рамках Программы

7.1. Порядок определяет:

- правила предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение жилых помещений в рамках постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы» № 110-п от 14 марта 2018 г.

7.2. Предоставление социальной выплаты осуществляется в соответствии с  Постановлением Правительства Пермского края от 30 мая 2018 г. № 286-п (ред. от 12.10.2018) «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты гражданам в рамках реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., и мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций»

VIII. Управление и контроль за ходом реализации Программы

Система управления Программой включает заказчика Программы в лице администрации Александровского муниципального района.

Заказчик Программы осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по распределению средств, формирует заявки на получение финансирования из краевого бюджета.

Администрация Александровского муниципального района на основе мониторинга основных показателей осуществляет ежеквартальный анализ выполнения Программы и составляет сводный отчет о ее выполнении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации Александровского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной адресной программы

«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году |  |  |  |  |
| 1.1. | 1 этап. Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37,33,35 на приобретение жилых помещений. | 01.04.2019 | 30.11.2019 |  | Предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение не менее 24 жилых помещений общей площадью не менее 1172,50 м2. |
| 1.1.1 | Предоставление социальной выплаты гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах по адресам: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37, 33, 35 на приобретение жилых помещений. | Администрация Александровского муниципального района | 01.04.2019 | 30.11.2019 | Предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение не менее 24 жилых помещений общей площадью не менее 1172,50 м2. |
| 1.2. | Снос аварийного многоквартирного дома, реализация земельного участка |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37,33,35 | Администрация Александровского муниципального района | 01.02.2020 | 15.09.2020 | Снос аварийных многоквартирных домов по адресам: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова, 37,33,35 |
| 1.2.2 | Реализация земельного участка, высвободившегося после сноса данных МКД для строительства многоквартирного дома (под малоэтажную жилую застройку). | Администрация Александровского муниципального района | 15.09.2020 | 31.12.2020 | Реализация земельного участка, высвободившегося после сноса данного МКД для строительства многоквартирного дома (под малоэтажную жилую застройку). |

Приложение 2

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной адресной программы

«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы |  | очередной год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году», в том числе по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | общая площадь расселенного жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года в рамках реализации Программы | м2 | ААМР | 0 | 1172,50 |  | Предоставление социальной выплаты гражданам |
| 1.2. | количество граждан, расселенных из жилищного фонда, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в рамках реализации Программы | человек | ААМР | 0 | 61 |  | Предоставление социальной выплаты гражданам |

Приложение 3

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

Перечень жилых помещений

| № п/п | Многоквартирный дом по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова,37 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер жилого помещения, ФИО нанимателя | Площадь, м2 | Стоимость расселения помещения, руб. |
| 1 |  | № 1а Колчина Надежда Юрьевна | 62,55 | 1076422,95 |
| 2 |  | № 3 Козлова Светлана Николаевна | 44,61 | 767693,49 |
| 3 |  | № 3б Свиташов Антон Николаевич | 18,8 | 323529,2 |
| 4 |  | № 4 Гераскин Олег Анатольевич | 60,55 | 1042004,95 |
| 5 |  | № 5 Пономарев Вячеслав Андреевич | 55,42 | 953722,78 |
| 6 |  | № 6 Власова Татьяна Александровна | 63,81 | 1098106,29 |
| 7 |  | №7 Шумков Геннадий Петрович | 21,82 | 375500,38 |
| 8 |  | №8 Пономарева Елена Николаевна | 62,61 | 1077455,49 |
|  |  | Итого 19 чел | 390,17 | 6714435,53 |
| № п/п | Многоквартирный дом по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова,33 |  |  |  |
|  |  | Номер жилого помещения, ФИО нанимателя | Площадь, м2 | Стоимость расселения помещения, руб. |
| 1 |  | № 1 Энина Марина Юрьевна | 61,34 | 1055600,06 |
| 2 |  | № 2 Лоскутов Владимир Павлович | 56,03 | 964220,27 |
| 3 |  | № 3а Зинатова Татьяна | 25,36 | 529693,02 |
| 4 |  | № 3б Дубкова Наталья Владимировна | 35,76 | 529693,02 |
| 5 |  | № 4 Гачегова Людмила Александровна | 33,51 | 576673,59 |
| 6 |  | № 5 Лоскутова Надежда Сергеевна | 58,41 | 1005177,69 |
| 7 |  | №7 Сысоев Эдуард Геннадьевич | 59,98 | 1032195,82 |
| 8 |  | № 8 Ячменева Татьяна Владимировна | 65,6 | 1128910,4 |
|  |  | Итого 28 чел | 395,99 | 6814591,91 |
| № п/п | Многоквартирный дом по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Кирова,35 |  |  |  |
|  |  | Номер жилого помещения, ФИО нанимателя | Площадь, м2 | Стоимость расселения помещения, руб. |
| 1 |  | № 1 Москвин Леонид Юрьевич | 65 | 1118585 |
| 2 |  | № 2 Сырчикова Татьяна Аркадьевна | 61,08 | 1051125,72 |
| 3 |  | № 3а Осетрова Идея Ивановна | 26,8 | 461201,2 |
| 4 |  | № 3б Паюсова Рузалья Билхановна | 46,9 | 807102,1 |
| 5 |  | № 4б Трипольская Анна Алексеевна | 44,58 | 767177,22 |
| 6 |  | № 4а Пупырева Людмила Павловна | 16,75 | 288250,75 |
| 7 |  | №7 Тихонов Сергей Николаевич | 63 | 1084167 |
| 8 |  | №8 Скачилова Эльза Яковлевна | 62,23 | 1070916,07 |
|  |  | Итого 21 чел | 386,34 | 6648525,06 |

Приложение 4

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского городского поселения в 2019 году»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной адресной программы

«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

(за счет средств бюджета поселения)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году» | всего |  |  |  |  | 5523228,56 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Администрация Александровского муниципального района | 312 | 0501 | 03001SP040 |  | 5523228,56 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - МКД по ул. Кирова, 37 | Администрация Александровского муниципального района | 312 | 0501 | 03001SP040 | 540 | 2157449,31 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 МКД по ул. Кирова 33,35 | Администрация Александровского муниципального района | 312 | 0501 | 03001SP040 | 540 | 3365779,24 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 5

к муниципальной адресной программе «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной адресной программы

«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году»

(за счет средств бюджета Пермского края)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы <1>, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная адресная программа «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального района в 2019 году» | всего |  |  |  |  | 14654323,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Администрация Александровского муниципального района | 312 | 0501 | 03001SP040 | 322 | 14654323,94 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 МКД по ул. Кирова, 37 | Администрация Александровского муниципального района | 312 | 0501 | 03001SP040 | 322 | 4556986,22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 МКД по ул. Кирова 33,35 | Администрация Александровского муниципального района | 312 | 0501 | 03001SP040 | 322 | 10097337,72 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 6

к муниципальной адресной программе

«Расселение аварийного жилищного фонда

на территории Александровского

муниципального района в 2019  году»

Главе муниципального района – главе администрации Александровского муниципального района

___________________________

От _________________________

Обязательство

о сдаче жилого помещения

Я,__________________________________________________________________, проживающий по адресу:________________________________________________ (наименование населенного пункта, улица,

№ дома, № жилого помещения) на основании __________________________________________________________________

(указывается № и дата договора социального найма жилого помещения),

обязуюсь в связи с предоставлением мне социальной выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения на условиях муниципальной адресной программы «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Александровского городского поселения в 2018 году», реализуемой в рамках постановления Правительства Пермского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018 – 2020 годы» № 110-п от 14 марта 2018 г. сняться с регистрационного учета из ранее занимаемого жилого помещения в соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1993 г. 
№ 713.

Обязуюсь с момента подписания настоящего обязательства не приватизировать, не закладывать, не передавать указанное жилое помещение по договорам, связанным с отчуждением имущества.

_________________ дата, подпись, расшифровка подписи

Рассылается: дело, ОРиГ, Щербининой Т.А., прокуратура, финуправление.