Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципаль-ного района и градостроительс-тва» за 2018 год

13.03.2019

94

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района 						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 13.03.2019 № 94

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 26 февраля 2016 г. № 143 (в редакции постановления от 18 октября 2018 г. № 566). В рамках Программы сформирован комплекс мероприятий по достижению целей и решению задач в сфере развития инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства.

Реализация Программы осуществлялась ответственным исполнителем Программы – отделом развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Программа реализуется за счет средств бюджета Александровского муниципального района, Пермского края и средств муниципальных учреждений.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются обеспечение развития инфраструктуры района, контроль за состоянием автомобильных дорог, проведение энергосберегающих мероприятий на муниципальных объектах, разработка документации по планировке территорий.

Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Разделе 5.

Информация об освоении выделенных из бюджета района и привлечении финансовых средств из других источников представлена в Разделе 4.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

По подпрограмме «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» целевые показатели в среднем исполнены на 98%. Низкий процент выполнения мероприятий по ремонту автодорог обусловлен недостаточностью средств в бюджете.

По подпрограмме «Энергосбережение» было запланировано заключение одного контракта на выполнение энергосберегающих мероприятий – установка САР в образовательном учреждении Александровского муниципального района за счет собственных средств учреждения. Целевые показатели не исполнены по причине недостаточности средств в бюджетах образовательных учреждений. Другие мероприятия по Подпрограмме удалось осуществить за счет своевременного оформления заявок на софинансирование мероприятий из краевого бюджета и проведения конкурсных процедур.

Целевые показатели по подпрограмме «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» выполнены на 100%,

3. Информация о реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма: «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | В течении года | Обеспечение безопасности дорожного движения. Отсутствие ДТП |
| 2 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка) | 2 квартал 2018 г. | Обеспечение безопасности дорожного движения. Отсутствие ДТП |
| 3 |  | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске по ул. Кирова: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул. Кооперативная | 2017 год | Обеспечение безопасности дорожного движения. Отсутствие ДТП |
| 4 |  | Возмещение недополученных доходов перевозчиков | В течении года | !00 % возмешение |
| 5 | Подпрограмма: «Энергосбережение» | Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах (средства бюджетных учреждений | В течении года | Мероприятия не реализованы |
| 6 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский Карьер | 1 квартал 2018 года | Документация разработана |
| 7 |  | Ремонт водопроводных сетей Карьер-Известняк | 3 квартал 2018г. | Выполнение 100% |
| 8 |  | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей Карьер-Известняк | 3 квартал 2018г. | Выполнение 100% |
| 9 |  | Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения п. Яйва | 4 квартал 2018г. | Выполнение 100% |
| 10 | Подпрограмма: «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» | Разработка проектов планировки территории с проектом межевания территории (кадастровые кварталы 59:02:0101161, 59:02:0101166, 59:02:0101170, 59:02:0101171, 59:02:0101179 | 3 квартал 2018г. | Выполнение 100% |
| 11 |  | Разработка проекта межевания территории и проекта планировки территории поселения в кадастровом квартале 59:02:0201004 | 3 квартал 2018г. | Выполнение 100% |

4. Информация об объемах привлеченных бюджетных 
и иных средств на реализацию программных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 19 272,15 | 18 093,76 |  |  |
|  | бюджет района | 18 360,40 | 18 229,96 |  |  |
|  | бюджет поселений | 2 256,29 | 1 869,37 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 39 888,89 | 38 193,14 |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 13 585,75 | 13 585,65 | 100 |  |
|  | бюджет района | 17 777,90 | 17 745,44 | 99,8 | Экономия по контракту |
|  | бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 31 363,65 | 31 331,09 | 99,9 | Экономия по контракту |
| Основное мероприятие: «Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет района | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с. Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка)» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет района | 2 164,30 | 2 131,84 | 99 | Экономия по контракту |
|  | бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 2 164,30 | 2 131,84 | 99 | Экономия по контракту |
| Основное мероприятие: «Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске по ул. Кирова: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул. Кооперативная» | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 13 585,80 | 13 585,70 | 100 |  |
|  | бюджет района | 780,60 | 780,60 | 100 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 14 366,40 | 14 366,30 |  |  |
| Основное мероприятие: «Возмещение недополученных доходов перевозчиков» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет района | 3 833,00 | 3 833,00 | 100 |  |
|  | бюджет поселения | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 3 833,00 | 3 833,00 | 100 |  |
| Подпрограмма: «Энергосбережение» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 5 427,54 | 4 249,25 | 87,4 |  |
|  | бюджет района | 582,50 | 484,52 | 83,18 | Экономия по контракту |
|  | бюджеты поселений | 2 113,15 | 1 726,23 | 81,70 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 8 905,68 | 8 031,05 | 90,1 |  |
| Основное мероприятие: «Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский Карьер» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет района | 582,50 | 484,52 | 83,18 | Экономия по контракту |
|  | бюджет поселений | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 582,50 | 484,52 | 83,18 | Экономия по контракту |
| Основное мероприятие: «Ремонт водопроводных сетей Карьер-Известняк» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 2 049,25 | 2 049,25 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет ВВВГП | 726,23 | 726,23 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 2 775,48 | 2 775,48 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей Карьер-Известняк» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1 178,29 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет ВВГП | 392,76 | 0,00 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 1 571,05 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие: «Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения п. Яйва» | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 2 200,00 | 2 200,00 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет ЯГП | 994,16 | 1 000,00 | 100,6 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 3 194,16 | 3 200,00 | 100 |  |
| Подпрограмма: «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 258,86 | 258,86 |  |  |
|  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджеты поселений | 143,14 | 143,14 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | 402,00 | 402,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Разработка проектов планировки территории с проектом межевания территории (кадастровые кварталы 59:02:0101161, 59:02:0101166, 59:02:0101170, 59:02:0101171, 59:02:0101179)» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 148,00 | 148,00 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет АГП | 100,00 | 100,00 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 248,00 | 248,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие: «Разработка проекта межевания территории и проекта планировки территории поселения в кадастровом квартале 59:02:0201004» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 110,86 | 110,86 | 100 |  |
|  | бюджет района | 0,00 |  |  |  |
|  | бюджет ВВГП | 43,14 | 43,14 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого | 154,00 | 154,00 | 100 |  |

5. Информация о достижении целевых показателей муниципальной Программы

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем отремонтированных дорог | м2 | 2 000 | 2 000 | 100 |  |
| 2 | Количество энергосберегающих мероприятий | шт | 1 | 0 | 0 | Отсутствие средств в бюджетах муниципальных образований |
| 3 | Внесение в электронную базу ИСОГД данных о ранее предоставленных земельных участках | % | 60 | 60 | 100 |  |

6. Выводы по итогам реализации Программы в отчетном году 
и предложения по её дальнейшей реализации

В 2018 году муниципальная Программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства была реализована в рамках выделенных средств в бюджете Александровского муниципального района и поселений района. В основном все мероприятия программы финансируемые из бюджета района реализованы. Для включения необходимых и очень важных для территории района мероприятий в Программу 2019 года необходимо предусмотреть дополнительные средства при формировании муниципального Дорожного фонда.

Рассылается: дело, Ешкилеву С.В., управление экономического развития, газета «Боевой путь», сайт, прокуратура.