О внесении изменений в муници-пальную программу «Развитие инфраструктуры Александровс-кого муниципального района и градостроительства», утвержден-ную постановлением админист-рации Александровского муни-ципального района Пермского края от 26 февраля 2016 г. № 143

13.03.2019

97

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципального района Пермского края от 27 марта 2014 г. № 426 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального района», от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» следующие изменения изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Александровского муниципального района:

от 16 апреля 2018 г. № 192-2 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 26 февраля 
2016 г. № 143 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»;

от 10 августа 2018 г. № 409 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 26 февраля 
2016 г. № 143»;

18 октября 2018 г. № 566 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства», утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 26 февраля 
2016 г. № 143».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского
муниципального района 						        С.В. Богатырева

Приложение

к постановлению

администрации района

от 13.03.2019 № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства»

1. Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение. Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| Исполнители Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Участники Программы | Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения |
| Цели Программы | Основная цель Программы: Рост качества жизни населения. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Сокращение потребления энергетических ресурсов в учреждениях муниципального образования. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в целях оперативного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования. Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. |
| Задачи Программы | Обеспечение учреждений муниципального образования качественными коммунальными услугами по экономически обоснованным тарифам (ценам). Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного оборудования. Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение учреждений муниципального образования. Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для последующего ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального района во исполнение требований градостроительного законодательства. Текущее содержание муниципальных дорог общего пользования. Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений: Поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава. Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2018-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 114 949,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; - бюджета Пермского края – 36 395,40 тыс. рублей; - бюджета Александровского муниципального района- 76 292,37 тыс. рублей; - бюджета В.Вильвенского городского поселения – 1 162,13 тыс. рублей; -- бюджета Яйвинского городского поселения – 1 000,00 тыс. рублей; - бюджета Александровского городского поселения - 100,00 тыс. рублей; - внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели Программы | Объем отремонтированных дорог; Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях; Количество энергосберегающих мероприятий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация принципа равной транспортной доступности для населения муниципального района. Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного сообщения. Улучшение инвестиционной привлекательности территории муниципального района. Исполнение требований градостроительного законодательства по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Ведение информационной системы градостроительной деятельности в электронном и бумажном виде. Оперативное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. |
| Контроль реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

2. Общие положения

Муниципальная Программа «Развитие инфраструктуры Александровского муниципального района и градостроительства» (далее - Программа) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятельности, транспортной инфраструктуры, энергосбережения и градостроительной деятельности, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 августа 2007 г. № 85;

Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. 
№ 1329-п «Об утверждении Государственной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»,

Решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 05 июля 2010 г. № 204 «О принятии Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Александровском муниципальном районе»;

Постановление администрации Александровского муниципального района от 27 декабря 2018 г. № 800 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района».

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

На 01 января 2018 г. протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Александровского муниципального района составляет 168,49 километра. В ненормативном техническом состоянии находится 95% муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Основными причинами сложившейся проблемной ситуации являются:

- продолжительное использование основной части автомобильных дорог района для производственных нужд лесозаготовительными и сельскохозяйственными организациями, ими же некачественно выполнялись работы по содержанию и текущему ремонту;

- длительная эксплуатация автомобильных дорог с использованием большегрузного автомобильного транспорта.

Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического состояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвестиционной привлекательности района, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

В соответствии с нормативами финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденными постановлением администрации района от 04 августа 2009 г. № 942, на сегодняшний момент для годового текущего содержания и ремонта автодорог с целью приведения их в нормативное состояние требуются средства в объеме 232 582,29 тыс. рублей. Средств муниципального дорожного фонда недостаточно для выполнения необходимого объема работ по текущему содержанию и ремонту автодорог.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 15 статьи 15 и пункт 20 статьи 14) и изменениями, внесенными в действующее законодательство о градостроительной деятельности, на сегодняшний момент необходимо внести изменения в разработанные и утвержденные документы территориального планирования района и Скопкортненского сельского поселения.

В Александровском муниципальном районе на территории Яйвинского городского поселения все бюджетные учреждения получают теплоноситель от Яйвинской ГРЭС. В соответствии Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 в домовые системы можно подавать теплоноситель с температурным графиком 95-70.  На сегодняшний день у поставщика тепла по Яйвинскому городскому поселению в систему отопления подается теплоноситель с температурой- 115о. В создавшейся ситуации необходимо внедрить энергосберегающее мероприятие, а именно произвести монтаж систем автоматического регулирования подачи теплоносителя, с полной заменой физически устаревшего оборудования тепловых узлов, что позволит сэкономить тепловую энергию.

Проблемы, существующие в области дорожной деятельности, транспортной инфраструктуры, энергосбережения и градостроительной деятельности, невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источников средств в бюджете района. Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и финансовых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей программы.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы

Основной целью Программы является:

- рост качества жизни населения;

- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в целях оперативного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности;

- приведение градостроительной документации в соответствие с действующим законодательством;

- снижение затрат на энергоносители для объектов бюджетной сферы района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, оптимизация транспортной сети;

- создание условий для внесения сведений в ИСОГД;

- корректировка и разработка градостроительной документации;

- внедрение энергосберегающих мероприятий.

- Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество энергосберегающих мероприятий | шт. | - | 1 | 1 | 1 | Энергосберегающие мероприятия |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях | % | 40 | 60 | 80 | 100 | Введение в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участков и формирование томов дел на бумажных носителях |
| Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем отремонтированных дорог | м2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Ремонт дорог |

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в Подпрограммах согласно приложениям к данной Программе

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры и градостроительства, муниципальные учреждения образования.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | 2021 г., тыс. руб |
| Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | Местный бюджет | 45 000.00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка) |  | 44 943,92 | 10 943,92 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| 1.2. | Выполнеие работ по оценке уязвимости мостов через реки Игумка и Кичига на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск-Усть-Игум |  | 56,08 | 56,08 | - | - | - |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с. Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка) | Местный бюджет | 10 049,43 | 2 164,30 | 2 320,87 | 2 779,36 | 2 784,90 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске по ул. Кирова: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул. Кооперативная | Местный бюджет | 780,60 | 780,60 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 13 585,70 | 13 585,70 | - | - | - |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Кунгур – Соликамск –Усть-Игум | Местный бюджет | 1 902,59 | - | 1 058,76 | 843,83 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 17 123,30 | - | 9 528,80 | 7 594,50 | - |
| 5 | Возмещение недополученных доходов перевозчиков, обслуживающих социально значимые районные автобусные маршруты | Местный бюджет | 3 833,00 | 3 833,00 | - | - | - |
| 6 | Организация транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах Александровского муниципального района по регулируемым тарифам (Александровск-Усть-Игум, Александровск-Скопкартная) | Местный бюджет | 14 144,25 | - | 4 714,75 | 4 714,75 | 4 714,75 |
| Итого по Подпрограмме |  |  | 106 418,87 | 31 363,60 | 28 623,18 | 26 932,44 | 19 499,65 |
|  | В том числе | Местный бюджет | 75 709,87 | 17 777,90 | 19 094,38 | 19 337,94 | 19 499,65 |
|  |  | Краевой бюджет | 30 709,00 | 13 585,70 | 9 528,80 | 7 594,50 | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах (средства бюджетных учреждений) | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия поселенческого уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский Карьер | Местный бюджет | 582,50 | 582,50 | - | - | - |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей Карьер-Известняк | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 726,23 | 726,23 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2 049,25 | 2 049,25 | - | - | - |
| 10 | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей Карьер - Известняк | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 392,76 | 392,76 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1 178,29 | 1 178,29 | - | - | - |
| 11 | Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения п. Яйва | Бюджет Яйвинского городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме |  |  | 8 129,03 | 8 129,03 | - | - | - |
|  | В том числе | Местный бюджет | 582,50 | 582,50 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 1 118,99 | 1 118,99 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Яйвинского городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 5 427,54 | 5 427,54 | - | - | - |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Александровского муниципального района | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 13 | Систематизация и хранение документов на бумажном носителе | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 14 | Разработка проектов планировки территории с проектом межевания территории (кадастровые кварталы 59:02:0101161, 59:02:0101166, 59:02:0101170, 59:02:0101171, 59:02:0101179 | Бюджет Александровского городского поселения | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 148,00 | 148,00 | - | - | - |
| 15 | Разработка проекта межевания территории и проекта планировки территории поселения в кадастровом квартале 59:02:0201004 | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 43,14 | 43,14 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 110,86 | 110,86 | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме |  |  | 402,00 | 402,00 | 0,00 | - | - |
| В том числе |  | Бюджет Александровского городского поселения | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 43,14 | 43,14 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 258,86 | 258,86 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| ИТОГО по Программе |  |  | 114 949,90 | 39 894,63 | 28 623,18 | 26 932,44 | 19 499,65 |
|  | в том числе | Местный бюджет | 76 292,37 | 18 360,40 | 19 094,38 | 19 337,94 | 19 499,65 |
|  |  | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 1 162,13 | 1 162,13 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Яйвинского городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Александровского городского поселения | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 36 395,40 | 19 272,10 | 9 528,80 | 7 594,50 | - |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры

Александровского 
муниципального района 
и градостроительства»

ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Участники Подпрограммы | Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения |
| Цели Подпрограммы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Сокращение потребления энергетических ресурсов в учреждениях муниципального образования. Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет. |
| Задачи Подпрограммы | Повышение энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры. Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного оборудования. Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение учреждений муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2018 - 2021 г.г. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 8 129,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; - бюджета Пермского края – 5 427,54 тыс. рублей; - бюджета Александровского муниципального района 582,50 тыс. рублей; - бюджета Всеволодо-Вильвенского городского поселения – 1 118,99 тыс. рублей; - бюджета Яйвинского городского поселения – 1 000,00 тыс. рублей; - внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей» |
| Целевые показатели Подпрограммы | Количество энергосберегающих мероприятий |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Ежегодное снижение объемов потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. Повышение качества и снижение затрат на предоставляемую и вырабатываемую электро-, теплоэнергию. |
| Контроль реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», требованиями Постановления Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1329-п «Об утверждении Государственной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», разработана Подпрограмма «Энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Александровском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма), которая содержит:

- перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - целевые показатели);

- перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности (перечень мероприятий).

Планируемые и фактические целевые показатели рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока действия Подпрограммы в сопоставимых условиях с учетом изменения тарифов и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В Подпрограмме используются следующие понятия и определения:

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

топливно-энергетический ресурс (ТЭР) - совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности.

3. Обоснование решения задачи программно-целевым методом

В Александровском муниципальном районе на территории Яйвинского городского поселения все бюджетные учреждения получают теплоноситель от Яйвинской ГРЭС. В соответствии Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 в домовые системы можно подавать теплоноситель по температурному графику 95-70 град. На сегодняшний день у поставщика тепла по Яйвинскому городскому поселению в систему отопления подается теплоноситель температурой 115 град.

В создавшейся ситуации необходимо внедрить энергосберегающее мероприятие, а именно произвести монтаж систем автоматического регулирования подачи теплоносителя, с полной заменой физически устаревшего оборудования тепловых узлов, что позволит сэкономить тепловую энергию.

Износ инженерных сетей в поселениях района составляет в среднем 70%. Утечки в системах приводят к значительным энергетическим затратам, что обуславливает необходимость проведения ремонтов.

Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источников средств в бюджете района. Проблемы в области энергосбережения следует решать путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Подпрограммы.

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Сокращение потребления энергетических ресурсов в учреждениях муниципального образования.

Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет.

Внедрение энергосберегающих технологий, применение энергоэффективного оборудования.

Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение учреждений муниципального образования.

- Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество энергосберегающих мероприятий | шт. | - | 1 | 1 | 1 | Энергосберегающие мероприятия |

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя проведение комплекса энергосберегающих мероприятий на объектах Александровского муниципального района и поселений района.

6. Оценка ожидаемых результатов

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Подпрограммы

Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры и градостроительства, муниципальные учреждения образования.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Энергосбережение»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | 2021 г., тыс. руб. |
| 1 | Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах (средства бюджетных учреждений. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятия поселенческого уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе в пос. Ивакинский Карьер | Местный бюджет | 582,50 | 582,50 | - | - | - |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей Карьер-Известняк | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 726,23 | 726,23 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2 049,25 | 2 049,25 | - | - | - |
| 4 | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей Карьер - Известняк | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 392,76 | 392,76 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1 178,28 | 1 178,28 | - | - | - |
| 5 | Приведение в нормативное состояние уличных сетей наружного освещения п. Яйва | Бюджет Яйвинского городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | - |
| Итого по подпрограмме |  |  | 8 129,03 | 8 129,03 | - | - | - |
|  | В том числе | Местный бюджет | 582,50 | 582,50 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 1 118,99 | 1 118,99 | - | - | - |
|  |  | Бюджет Яйвинского городского поселения | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 5 427,54 | 5 427,54 | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры

Александровского

муниципального района

и градостроительства»

ПОДПРОГРАММА

«Градостроительная деятельность на территории 
Александровского муниципального района»

1. Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации района. |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Заместитель главы администрация района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями; Отдел развития инфраструктуры и градостроительства. |
| Исполнители Подпрограммы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Участники Подпрограммы | Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения |
| Цель подпрограммы | Исполнение требований градостроительного законодательства по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального района для оперативного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. |
| Задачи подпрограммы | Приобретение оборудования и программного обеспечения для оосуществления сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для последующего ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального района во исполнение требований градостроительного законодательства. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации Подпрограммы 2018 - 2021 г.г. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 402,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; - бюджета Пермского края – 258,86 тыс. рублей; - бюджета Александровского муниципального района 0,00 тыс. рублей; - бюджета Александровского городского поселения – 100,00 тыс. рублей. - бюджета В.Вильвенского городского поселения – 43,14 тыс. рублей. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Исполнение требований градостроительного законодательства по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Ведение информационной системы градостроительной деятельности в электронном и бумажном виде. Оперативное обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

2. Общие положения

Развитие информационного общества, повсеместное внедрение электронных услуг на разных уровнях власти, эффективный, быстрый и удобный способ получения информации о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений всё это диктует необходимость внедрения информационных технологий и решений в области градостроительной деятельности.

На основании статей 56 и 57 Градостроительного Кодекса РФ, а также Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30 августа 2007 г. № 85 ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется органами местного самоуправления городских округов, органами местного самоуправления муниципальных районов путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

Во исполнение мероприятия «Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» подпрограммой предусматривается обеспечение сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для последующего ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального района.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности Александровского муниципального района включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) в соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса РФ.

3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункт 15 части 1 статьи 15 и пункт 20 части 1 статьи 14) и изменениями, внесенными в действующее законодательство о градостроительной деятельности, на сегодняшний момент необходимо внести изменения в разработанные и утвержденные документы территориального планирования района и Скопкортненского сельского поселения с внесением соответствующих дополнений в ИСОГД.

Проблемы, существующие в области градостроительной деятельности, невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью средств в бюджете района. Проблемы в этих областях следует решать программно-целевым методом путем объединения организационных и финансовых ресурсов, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Подпрограммы.

4. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является исполнение требований градостроительного законодательства в документах территориального планирования и по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального района для оперативного обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

Для достижения целей необходимо решение задач:

Приобретение оборудования и программного обеспечения для осуществления сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности для последующего ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Александровского муниципального района во исполнение требований  градостроительного законодательства.

Разработка и корректировка градостроительной документации.

- Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| Подпрограмма «Градостроительная деятельность на территории Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем введения в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках и формирования томов дел на бумажных носителях | % | 40 | 60 | 80 | 100 | Введение в электронную базу ИСОГД данных о ранее предоставленных земельных участкох и формирование томов дел на бумажных носителях |

5. Система программных мероприятий

1. Внесение в электронную базу ИСОГД данных о предоставленных ранее земельных участках.

2. Систематизация и хранение документов на бумажном носителе.

3. Разработка и корректировка градостроительной документации.

Мероприятия Подпрограммы поселенческого уровня

1. Разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Подпрограммы

Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры и градостроительства, администрации поселений.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Сводные финансовые затраты Подпрограммы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | 2021 г., тыс. руб. |
| 1 | Разработка нормативов градостроительного проектирования АМР | Местный бюджет | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2 | Систематизация и хранение документов на бумажном носителе | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Мероприятия поселенческого уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектов планировки территории с проектом межевания территории (кадастровые кварталы 59:02:0101161, 59:02:0101166, 59:02:0101170, 59:02:0101171, 59:02:0101179 | Бюджет Александровского городского поселения | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 148,00 | 148,00 | - | - | - |
| 4 | Разработка проекта межевания территории и проекта планировки территории поселения в кадастровом квартале 59:02:0201004 | Бюджет Всеволодо-Вильвенского городского поселения | 43,14 | 43,14 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 110,86 | 110,86 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 402,00 | 402,00 |  | - | - |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | - | - |
|  |  | Бюджет АГП | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
|  |  | Бюджет ВВГП | 43,14 | 43,14 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 258,86 | 258,86 | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной Программе

«Развитие инфраструктуры

Александровского 
муниципального района 
и градостроительства»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

- 1. Паспорт Подпрограммы

| Полное наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |
| --- | --- |
| Краткое наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Александровского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения |
| Характеристика проблемы, решаемой Подпрограммой | Ненормативное состояние муниципальных дорог общего пользования, неполная паспортизация муниципальных дорог. Отсутствие постоянной круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием населенных пунктов |
| Цель Подпрограммы | Основная цель Подпрограммы: - рост качества жизни населения; - приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования к населенным пунктам; - обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок; - развитие муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории. |
| Задачи Подпрограммы | Текущее содержание муниципальных дорог общего пользования. Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог общего пользования. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений. Поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава. Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы - 2018-2021 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет 106 418,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; - бюджета Пермского края – 30 709,00 тыс. рублей; - бюджета Александровского муниципального района – 75 709,87 тыс. рублей; - иные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| Целевые показатели Подпрограммы | Объем отремонтированных дорог |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Реализуется принцип равной транспортной доступности для населения муниципального района. Улучшится качество автомобильных дорог и транспортного сообщения. Увеличится сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. Улучшится инвестиционная привлекательность территории муниципального района. |
| Контроль реализации Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

- 2. Общие положения

Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» (далее - Подпрограмма) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятельности, транспортной инфраструктуры, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.

В качестве основания для разработки Подпрограммы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Решение Земского Собрания Александровского муниципального района от 05 июля 2010 г. № 204 «О принятии Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Александровском муниципальном районе»;

Постановление администрации Александровского муниципального района от 29 мая 2014 г. № 705 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Александровского муниципального района и формирования и реализации муниципальных программ».

Основные понятия и термины, наиболее часто упоминаемые в тексте:

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района - автомобильные дороги в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

проектно-сметная документация - нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность реализации проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Документация содержит рабочий проект с проектными решениями, с объемами и сроками выполняемых работ, сметы и калькуляции, учитывающие все основные и накладные затраты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них;

- 3. Обоснование необходимости решения задачи

- программно-целевым методом

На 01 января 2018 г. протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Александровского муниципального района составляет 168,49 километра. В ненормативном техническом состоянии находится 95% муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом. До настоящего времени на территории района имеются достаточно крупные населенные пункты, не обеспеченные круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.

Основными причинами сложившейся проблемной ситуации являются:

длительная эксплуатация автомобильных дорог с использованием большегрузного автомобильного транспорта;

отсутствие средств в бюджете района на проведение работ по капитальному ремонту дорог, в результате чего нарушены межремонтные сроки и значительно ухудшилось техническое состояние большинства дорог и дорожных сооружений.

Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического состояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвестиционной привлекательности района, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

Указанные выше проблемы невозможно решить в рамках текущего финансирования в связи с ограниченностью источников средств в бюджете района. Проблемы в области дорожной деятельности следует решать путем объединения организационных и финансовых ресурсов, программно-целевым методом, что является обоснованием необходимости разработки настоящей Подпрограммы.

- 4. Цель и задачи Подпрограммы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является:

- рост качества жизни населения;

- приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования к населенным пунктам;

- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

- развитие муниципального района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Текущее содержание муниципальных дорог общего пользования.

Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог общего пользования.

Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Поддержание технического состояния пассажирского подвижного состава.

Улучшение качества обслуживания населения при осуществлении пассажирских перевозок.

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей реализации Подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя |  |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем отремонтированных дорог | м2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Ремонт дорог |

- 5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

- ремонт муниципальных автомобильных дорог;

- содержание муниципальных автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

- создание условий для обеспечения пассажирских перевозок по районным автобусным маршрутам.

- 6. Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Подпрограммой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ Александровского муниципального района.

7. Система управления реализацией Подпрограммы

Разработчиком Подпрограммы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначены отдел развития инфраструктуры и градостроительства, муниципальные учреждения образования.

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Сводные финансовые затраты Подпрограммы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г., тыс. руб. | 2019 г., тыс. руб. | 2020 г., тыс. руб. | 2021 г., тыс. руб |
| 1 | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | Местный бюджет | 45 000.00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с.Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка) |  | 44 943,92 | 10 943,92 | 11 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 |
| 1.2. | Выполнение работ по оценке уязвимости мостов через реки Игумка и Кичига на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск-Усть-Игум |  | 56,08 | 56,08 | - | - | - |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (Кунгур-Соликамск-Усть-Игум, Яйва-Чикман, Кунгур-Соликамск-Камень, Кунгур-Соликамск-Малая Вильва, Кунгур-Соликамск-Люзень, Кунгур-Соликамск-с. Подслудное-Люзень, Кунгур-Соликамск-Луньевка) | Местный бюджет | 11 050,77 | 2 164,30 | 2 320,87 | 2 779,36 | 2 784,90 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г. Александровске по ул. Кирова: участок от пересечения с ул. Войкова до пересечения с ул. Кооперативная | Местный бюджет | 780,60 | 780,60 | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 13 585,70 | 13 585,70 | - | - | - |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования Кунгур – Соликамск –Усть-Игум | Местный бюджет | 1 902,59 | - | 1 058,76 | 843,83 | - |
|  |  | Краевой бюджет | 17 123,30 | - | 9 528,80 | 7 594,50 | - |
| 5 | Возмещение недополученных доходов перевозчиков, обслуживающих социально значимые маршруты | Местный бюджет | 3 833,00 | 3 833,00 | - | - | - |
| 6 | Организация транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах Александровского муниципального района по регулируемым тарифам (Александровск-Усть-Игум, Александровск-Скопкартная) | Местный бюджет | 14 144,25 | - | 4 714,75 | 4 714,75 | 4 714,75 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 106 418,87 | 31 363,60 | 28 623,18 | 26 932,44 | 19 499,65 |
|  | В том числе | Местный бюджет | 75 709,87 | 17 777,90 | 19 094,38 | 19 337,94 | 19 499,65 |
|  |  | Краевой бюджет | 30 709,00 | 13 585,70 | 9 528,80 | 7 594,50 | - |

».

Рассылается: дело, Щербининой Т.А., Ешкилеву С.В., финансовое управление, сайт АМР, прокуратура.