
О внесении изменений в муни-ципальную программу «Обес-печение безопасности дорож-ного движения на территории Александровского муниципаль-ного округа»

753

10.12.2020



Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377   
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа», от 28 августа 2019 г. № 400   
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 28 октября 2019 г. № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровскогомуниципального округа», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Александровского муниципального района от 14 марта 2020 г. № 107   
«О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровскогомуниципального округа» с 01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района -  
глава администрации Александровского  
муниципального района С.В. Богатырева

Приложение

к постановлению

администрации Александровского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»**

**1. Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  Программы** | **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа** |
| Наименование  подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа |
| Разработчик Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| Исполнители Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Участники Программы | Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения |
| Цели Программы | Рост качества жизни населения.  Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог. |
| Задачи Программы | Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет – 216 651,06 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  - бюджета Пермского края –112 883,10тыс. рублей;  - бюджета Александровского муниципального округа -103 767,96тыс. рублей; |
| Целевые показатели Программы | Объем отремонтированных дорог |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической  эффективности | Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного сообщения. |
| Контроль реализации  Программы | Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

**2. Общие положения**

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» (далее - Программа) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятельности. В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9EC6380E341B621D004B184C01B4CA897FC27E8960B41A53A55AFA44F6E3z2F) от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=9EC6380E341B621D004B184C01B4CA897FC2708464BA1A53A55AFA44F6E3z2F) от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

**3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом**

Протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Александровского муниципального округа составляет 366,8 километра. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения необходима организация их текущего содержания. Кроме того в ненормативном техническом состоянии находится около 75% муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического состояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвестиционной привлекательности округа, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

Средств муниципального дорожного фонда недостаточно для выполнения необходимого объема работ по текущему содержанию и ремонту автодорог.

**4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы**

Основной целью Программы является:

- рост качества жизни населения;

- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, оптимизация транспортной сети;

Перечень целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя | | | Наименование программных мероприятий |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | Объем отремонтированных дорог | км | 14,4 | 14,0 | 8,0 | Ремонт дорог |

**5. Система программных мероприятий**

Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

**6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы**

Оценка ожидаемых результатов производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

**7. Система управления реализацией Программы.**

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями программы назначен отдел развития инфраструктуры и градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством

**8. Ресурсное обеспечение Программы**

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс.руб. | в том числе по годам | | |
| 2021 г.,  тыс. руб. | 2022 г.,  тыс. руб. | 2023 г.,  тыс. руб. |
| 1 | **Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе:** | **Местный бюджет** | **89 862,64** | **28 372,44** | **29 640,10** | **31 850,10** |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них между населенными пунктами округа | Местный бюджет | 44 297,31 | 13 938,71 | 14 561,50 | 15 797,10 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории г. Александровска, п. Луньевка, п. Лытвенский | Местный бюджет | 17 927,73 | 5 662,83 | 5 915,80 | 6 349,10 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории п. п. Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, с. Усть-Игум | Местный бюджет | 13 094,56 | 4 148,86 | 4 334,20 | 4 611,50 |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории п. Яйва | Местный бюджет | 14 543,04 | 4 622,04 | 4 828,60 | 5 092,40 |
| 2. | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них** | **Всего** | **126 788,42** | **50 958,42** | **48 965,20** | **26 864,80** |
| **Местный бюджет** | **13 905,32** | **6 322,32** | **4 896,50** | **2 686,50** |
| **Краевой бюджет** | **112 883,10** | **44 636,10** | **44 068,70** | **24 178,30** |
| 2.1. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Калинина** от ул. Ленина до ул. Мехоношина в г. Александровск | Всего | 3 268,03 | 3 268,03 |  |  |
| Местный бюджет | 326,80 | 326,80 |  | - |
| Краевой бюджет | 2 941,23 | 2 941,23 |  | - |
| 2.2. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования по ул. **Пригородная** в г. Александровск | Всего | 2 211,18 | 2 211,18 |  |  |
| Местный бюджет | 221,12 | 221,12 |  | - |
| Краевой бюджет | 1 990,06 | 1 990,06 |  | - |
| 2.3. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Красина** от ул. Братьев Давыдовых до ул. Кирова в г. Александровск | Всего | 3 375,94 | 3 375,94 |  |  |
| Местный бюджет | 337,59 | 337,59 |  | - |
| Краевой бюджет | 3 038,35 | 3 038,35 |  | - |
| 2.4. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Чапаева** от ул. Ленина до ул. Мехоношина в г. Александровск | Всего | 2 658,93 | 2 658,93 |  |  |
| Местный бюджет | 265,89 | 265,89 |  | - |
| Краевой бюджет | 2 393,04 | 2 393,04 | - | - |
| 2.5. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования по ул. **Гайдара** в г. Александровск | Всего | 4 145,12 | 4 145,12 |  |  |
| Местный бюджет | 414,51 | 414,51 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3 730,61 | 3 730,61 |  |  |
| 2.6. | Софинансирование мероприятий по ремонту участка Александровск-Всеволодо-Вильва автомобильной дороги общего пользования Кунгур-Соликамск-Усть-Игум. | Всего | 1 362,75 | 1 362,75 |  |  |
| Местный бюджет | 1 362,75 | 1 362,75 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 2.7. | Обустройство пешеходных переходов в г. Александровск | Всего | 200,00 | 200,00 |  |  |
| Местный бюджет | 20,00 | 20,00 |  |  |
| Краевой бюджет | 180,00 | 180,00 |  |  |
| 2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Парковая** от ул. Уральская до ул. Заводская в п. Яйва | Всего | 2 849,80 | 2 849,80 |  |  |
| Местный бюджет | 284,98 | 284,98 | - | - |
| Краевой бюджет | 2 564,82 | 2 564,82 | - | - |
| 2.9. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Парковая** от здания универмага до ул. Первомайская в п. Яйва | Всего | 939,20 | 939,20 |  |  |
| Местный бюджет | 93,92 | 93,92 |  |  |
| Краевой бюджет | 845,28 | 845,28 |  |  |
| 2.10. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **8 Марта** в п. Яйва | Всего | 3 072,30 | 3 072,30 |  |  |
| Местный бюджет | 307,23 | 307,23 |  |  |
| Краевой бюджет | 2 765,07 | 2 765,07 |  |  |
| 2.11. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Первомайская** от ул. Энергетиков до ул. 8 Марта в п. Яйва | Всего | 5 489,30 | 5 489,30 |  |  |
| Местный бюджет | 548,93 | 548,93 |  |  |
| Краевой бюджет | 4 940,37 | 4 940,37 |  |  |
| 2.12. | Обустройство пешеходных переходов в п. Яйва | Всего | 593,52 | 593,52 |  |  |
| Местный бюджет | 59,35 | 59,35 |  |  |
| Краевой бюджет | 534,17 | 534,17 |  |  |
| 2.13. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. **Лоскутова** от ул. Свободы до дома № 24 по ул. Лоскутова в п. Всеволодо-Вильва | Всего | 11 619,13 | 11 619,13 |  |  |
| Местный бюджет | 1 161,91 | 1 161,91 |  |  |
| Краевой бюджет | 10 457,22 | 10 457,22 |  |  |
| 2.14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Кунгур – Соликамск» - «Камень» | Всего | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 |  |  |
| Краевой бюджет | 2 700,00 | 2 700,00 |  |  |
| 2.15. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования «Кунгур – Соликамск» - «Чикман» (Яйва Скопкортная) | Всего | 6 173,22 | 6 173,22 |  |  |
| Местный бюджет | 617,32 | 617,32 |  |  |
| Краевой бюджет | 5 555,90 | 5 555,90 |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Юбилейная от ул. Железнодорожная до ДК «Горняк» в п. Карьер-Известняк | Всего | 9 314,80 |  | 9 314,80 |  |
| Местный бюджет | 931,50 |  | 931,50 |  |
| Краевой бюджет | 8 383,30 |  | 8 383,30 |  |
| 2.16. | Ремонт автомобильных дорог и участков автомобильных дорог в рамках софинансирования (нераспределенные средства) | Всего | 75 830,00 |  | 48 965,20 | 26 864,80 |
| Местный бюджет | 7 583,00 |  | 3 965,00 | 2 686,50 |
| Краевой бюджет | 68 247,00 |  | 35 685,40 | 24 178,30 |
| **ИТОГО** | |  | ***216 651,06*** | ***79 330,86*** | ***78 605,30*** | ***58 714,90*** |
|  | в том числе | **Местный бюджет** | ***103 767,96*** | ***34 694,76*** | ***34 536,60*** | ***34 536,60*** |
| **Краевой бюджет** | ***112 883,10*** | ***44 636,10*** | ***44 068,70*** | ***24 178,30*** |

Рассылается: дело, Щербинина Т.А., Ешкилев С.В., фин. управление, сайт АМР, Боевой путь, прокуратура