Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александ-ровском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023 г.г.

18.12.2020

765

Руководствуясь Порядком получения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края, утвержденного Правительством Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 90-п,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Александровском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023 г.г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Щербинину Т.А.

Глава муниципального района –

главы администрации Александровского

муниципального района 						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации Александровского 
муниципального района 
от 18.12.2020 № 765

План

первоочередных мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

в Александровском муниципальном округе Пермского края

на 2021-2023 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на землях сельскохозяйственного назначения, га | на землях населенных пунктов, га | на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, населенным пунктам, дорогам, га | на земельных участках, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, га | на землях сельскохозяйственного назначения, га | на землях населенных пунктов, га | на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, населенным пунктам, дорогам, га | на земельных участках, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, га | на землях сельскохозяйственного назначения, га | на землях населенных пунктов, га | на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, населенным пунктам, дорогам, га | на земельных участках, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, га |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обследование и учет территорий, засоренных борщевиком Сосновского | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация района |
| 2 | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, с марта по сентябрь | размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация района |
| 3 | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, с марта по сентябрь | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см и выдергивание их из земли; скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | Правообладатели земельных участков |
| 4 | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ежегодно, с марта по сентябрь | тщательное соблюдение требований регламентов применения гербицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | Правообладатели земельных участков |
| 5 | Предоставление в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информации о ходе реализации мероприятий | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ежегодно: за первое полугодие в срок до 10 июля текущего года; за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным. | составление и предоставление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского | Администрация района |

Рассылается: дело, Н.А. Клепцина, Т.А. Щербинина, редакция газеты «Боевой путь», сайт АМР, прокуратура.