Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация вет-хого и аварийного жилого фон-да в Александровском муници-пальном округе»

11.03.2020

103

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа», от 28 августа 2019 г. № 400
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» согласно приложению.

2. Отменить постановления администрации Александровского муниципального района от 24 декабря 2019 г. № 805 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского
муниципального района 						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Александровского муниципального района

от 11.03.2020 № 103

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

1. Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе |
| Разработчик Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрация района курирующий вопросы расселения ветхого и аварийного жилищного фонда |
| Исполнители Программы | Структурное подразделение администрации округа , занимающееся вопросами расселения ветхого и аварийного жилищного фонда |
| Участники Программы | Администрация Александровского муниципального округа, ее структурные подразделения |
| Цели Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда; 3. Снижение социальной напряженности в обществе. |
| Задачи Программы | 1. Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации; 2. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством; 3. Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет – 130 485,8878 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 92 645,70951 тыс. рублей; - бюджета Пермского края – 28 690,82061 тыс. рублей; - бюджета Александровского муниципального округа – 9 149,357745 тыс. рублей; |
| Целевые показатели Программы | Площадь переселяемых помещений Количество переселяемых граждан |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Переселение не менее 184 граждан из аварийного жилищного фонда; Ликвидация не менее 4507,92 кв.м. аварийного жилья; Использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства. |
| Контроль реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

2. Общие положения

Муниципальная Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения, а так же в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников. 
В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы»;

Постановление Правительства Пермского края от 10 апреля 2015 г. 
№ 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В рамках программных мероприятий предполагается:

1. Обеспечение мероприятий (финансирование за счет средств Фонда – 95%, бюджета Пермского края – 5%) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

в 2020 – 2021 году путем приобретения жилья на вторичном рынке (расчетная средняя стоимость 1 кв.м. устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года по Александровскому муниципальному округу, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 
13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений») гражданам, проживающим в многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Александровского муниципального округа, признанного таковым до 1 января  2017 года указан в приложении 2, 3 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. отражены в Приложении 4 к Программе.

– в 2022 году путем приобретения жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию (средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается ценой, применяемой для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, на 
II квартал 2019 года, установленной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01 апреля 2019 г. № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
II квартал 2019 года»), для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории Александровского муниципального округа, признанных таковыми до 01 января 2017 г., площадью не менее 1868,72 кв.м.

2. Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений:

— в г. Александровске в 2020 году - общей площадью не менее 333,2 кв.м. для граждан, проживающих в г. Александровске по ул. Нагорная, д. 27, 
кв. 1, ул. Нагорная, д. 31, кв. 4,7,8, ул. Нагорная, д. 33, кв. 5; в п. Башмаки, 
ул. Речная, д. 16; в 2021-2022 гг. - общей площадью не менее 244,96 кв. м., для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

— в рп. Яйва в 2020 году - общей площадью не менее 309,2 кв.м. для граждан, проживающих в п. Камень по ул. Гагарина, д. 10, кв. 1,2, 
ул. Комсомольская, д. 1, кв. 1., ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1, ул. Набережная, д. 10, ул. Яйвинская, д. 11; в 2021-2022 гг. - общей площадью не менее 445,68 кв. м., для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

— в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк в 2020 году - общей площадью не менее 26,9 кв.м., для граждан, проживающих в п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д.11, кв.1; в 2021-2022 гг. - общей площадью не менее 368,56 кв. м., для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

Реализация данных мероприятий осуществляется за счет бюджета Пермского края (75%) и бюджета Александровского муниципального округа (25%), в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

Расчетная средняя стоимость 1 кв.м. устанавливается в соответствии с ценой, утвержденной на III квартал 2019 года по Александровскому муниципальному округу, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 13 июня 2019 г. № 402-п «Об утверждении на III квартал 2019 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

3. Снос аварийного жилищного фонда (осуществляется за счет бюджета Александровского муниципального округа).

Земельные участки, высвободившиеся после сноса аварийных многоквартирных домов будут использованы под строительство новых объектов капитального строительства.

    - Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

Аварийный жилищный фонд на территории Александровского муниципального округа составляет 22 405,73 кв. м.

Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы. Наличие аварийного жилья создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической задачей.

Средств местного бюджета недостаточно для расселения аварийного жилищного фонда.

      - Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы

Основными целями Программы является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 1 | Площадь переселяемых помещений | м2 | 447,3 | 463,4 | 1868,72 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 2 | Количество переселяемых граждан | чел. | 36 | 25 | 123 |  |
| 3 | Площадь переселяемых помещений | м2 | 669,3 | 797,38 | 261,82 | Приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, расположенных на территории Александровского муниципального округа |

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, включает ряд отдельных направлений, соответствующих задачам Программы и характеру проводимых мероприятий. Каждое из направлений Программы включает ряд мероприятий, носящих самостоятельный, либо комплексный характер, которые отражены в таблице «Сводные финансовые затраты»

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка ожидаемых результатов производиться исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями реализации программы назначен отдел развития инфраструктуры и градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г., тыс. руб. | 2021 г., тыс. руб. | 2022 г., тыс. руб. |
| 1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Средства Фонда | 92 645,70951 | 7 806,05595 | 8 087,02510 | 76 752,62846 |
|  |  | Краевой бюджет | 4 876,08997 | 410,84505 | 425,63290 | 4 039,61202 |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 42 по ул. Кирова в г. Александровске | Средства Фонда | 2364,67825 | 2364,67825 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 124,45675 | 124,45675 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 2 по ул. Комсомольская в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 1507,8096 | 1507,8096 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 79,3584 | 79,3584 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 9 по ул. Комсомольская в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 527,0353 | 527,0353 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 27,7387 | 27,7387 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 5 по ул. Советская в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 495,6226 | 495,6226 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 26,0854 | 26,0854 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 11 по ул. Школьная в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 691,0794 | 0,00 | 691,0794 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 36,3726 | 0,00 | 36,3726 | 0,00 |
| 1.6. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 18 по ул. Школьная в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 1106,4251 | 1106,4251 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 58,2329 | 58,2329 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 9 по ул. Яйвинская в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 980,7743 | 980,7743 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 51,6197 | 51,6197 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 6 по ул. Калинина в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 823,7108 | 823,7108 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 43,3532 | 43,3532 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 12 по ул. Калинина в п. Камень г. Александровска | Средства Фонда | 479,91625 | 0,00 | 479,91625 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 25,25875 | 0,00 | 25,25875 | 0,00 |
| 1.10 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 136 по ул. Габова в п. Всеволодо-Вильва г. Александровска | Средства Фонда | 1158,7796 | 0,00 | 1158,7796 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 60,9884 | 0,00 | 60,9884 | 0,00 |
| 1.11 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 13 по ул. Железнодорожная в п. карьер Известняк г. Александровска | Средства Фонда | 574,15435 | 0,00 | 574,15435 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 30,21865 | 0,00 | 30,21865 | 0,00 |
| 1.12 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 15 по ул. Железнодорожная в п. карьер Известняк г. Александровска | Средства Фонда | 577,64465 | 0,00 | 577,64465 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 30,40235 | 0,00 | 30,40235 | 0,00 |
| 1.13 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 9 по ул. Лермонтова в п. карьер Известняк г. Александровска | Средства Фонда | 666,6473 | 0,00 | 666,6473 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 35,08670 | 0,00 | 35,08670 | 0,00 |
| 1.14 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 12 по пер. Лесной в п. Всеволодо-Вильва г. Александровска | Средства Фонда | 472,93565 | 0,00 | 472,93565 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 24,89135 | 0,00 | 24,89135 | 0,00 |
| 1.15 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 6 по пер. Лесной в п. Всеволодо-Вильва г. Александровска | Средства Фонда | 1799,24965 | 0,00 | 1799,24965 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 94,69735 | 0,00 | 94,69735 | 0,00 |
| 1.16 | Приобретение жилых помещений на вторичном рынке гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме № 7 по ул. Чапаева в р.п. Яйва г. Александровска | Средства Фонда | 1666,61825 | 0,00 | 1666,61825 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 87,71675 | 0,00 | 87,71675 | 0,00 |
| 1.17 | Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | Средства Фонда | 76752,62846 | 0,00 | 0,00 | 76752,62846 |
|  |  | Краевой бюджет | 4039,61202 | 0,00 | 0,00 | 4039,61202 |
| 2. | Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений | Краевой бюджет | 23 814,73064 | 9 221,40364 | 10 986,077 | 3 607,250 |
|  |  | Местный бюджет | 7 938,27221 | 3 073,80121 | 3 662,026 | 1 202,445 |
| 2.1. | Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений (в г. Александровске) | Краевой бюджет | 7965,66300 | 4590,66300 | 3 375,000 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 2655,22100 | 1530,22100 | 1 125,000 | 0,00 |
| 2.2. | Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений (в рп. Яйва) | Краевой бюджет | 10400,40500 | 4260,00300 | 4 236,077 | 1 904,325 |
|  |  | Местный бюджет | 3466,802 | 1420,00100 | 1 412,026 | 634,775 |
| 2.3. | Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений (в п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк) | Краевой бюджет | 5448,66264 | 370,73764 | 3 375,000 | 1 702,925 |
|  |  | Местный бюджет | 1816,24921 | 123,57921 | 1 125,000 | 567,670 |
| 3. | Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда: | Местный бюджет | 1 211,085535 | 376,545195 | 834,54034 | 0,00 |
|  | Итого по Программе: |  | 130 485,8878 | 20 888,65104 | 23 995,30134 | 85 601,93548 |
|  |  | Средства Фонда | 92 645,70951 | 7 806,05595 | 8 087,02510 | 76 752,62846 |
|  |  | Краевой бюджет | 28 690,82061 | 9 632,24869 | 11 411,7099 | 7 646,86202 |
|  |  | Местный бюджет | 9 149,357745 | 3 450,346405 | 4 496,56634 | 1 202,445 |

Приложение 1

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

|  | ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2020 – 2021 гг. |  |  | х | х | 910,70 | 61 | х |
| Этап 2020 года |  |  | х | х | 447,30 | 36 | х |
| 1 | Александровск | г. Александровск, ул. Кирова, д. 42 | 1950 | 12.05.2012 | 135,50 | 11 | 31.12.2021 |
| 2 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2 | 1978 | 28.08.2013 | 86,40 | 6 | 31.12.2021 |
| 3 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9 | 1960 | 19.12.2013 | 30,20 | 3 | 31.12.2021 |
| 4 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Советская, д. 5 | 1987 | 24.02.2012 | 28,40 | 4 | 31.12.2021 |
| 5 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 18 | 1987 | 19.12.2013 | 63,40 | 4 | 31.12.2021 |
| 6 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9 | 1986 | 19.12.2013 | 56,20 | 3 | 31.12.2021 |
| 7 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 6 | 1975 | 19.12.2013 | 47,20 | 5 | 31.12.2021 |
| Этап 2021 года |  |  | х | х | 463,40 | 25 | х |
| 1 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 12 | 1950 | 19.12.2013 | 27,50 | 2 | 31.12.2022 |
| 2 | п Камень | г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 11 | 1957 | 19.12.2013 | 39,60 | 1 | 31.12.2022 |
| 3 | Яйва | г. Александровск, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 7 | 1964 | 17.05.2012 | 95,50 | 3 | 31.12.2022 |
| 4 | Всеволодо-Вильва | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, д. 136 | 1957 | 06.07.2016 | 66,40 | 3 | 31.12.2022 |
| 5 | Всеволодо-Вильва | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6 | 1953 | 17.06.2016 | 103,10 | 9 | 31.12.2022 |
| 6 | Всеволодо-Вильва | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 12 | 1972 | 23.10.2015 | 27,10 | 3 | 31.12.2022 |
| 7 | п Карьер Известняк | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1935 | 20.05.2014 | 32,90 | 2 | 31.12.2022 |
| 8 | п Карьер Известняк | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1935 | 20.05.2014 | 33,10 | 1 | 31.12.2022 |
| 9 | п Карьер Известняк | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова, д. 9 | 1962 | 23.10.2015 | 38,20 | 1 | 31.12.2022 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

ПЛАН

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного

таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Программе с участием средств Фонда: | 2 779,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779,42 | 2 779,42 | 16729559 | 1 868,72 | 80 792 240,48 | 0,00 | 0,00 | 1 868,72 | 80 792 240,48 | 910,70 | 16729559 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 447,30 | 8216901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 8216901 |
| 1 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 42 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 135,50 | 2 489 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 2 489 135,00 |
| 2 | г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 86,40 | 1 587 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 1 587 168,00 |
| 3 | г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 30,20 | 554 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 554 774,00 |
| 4 | г. Александровск, п. Камень, ул. Советская, д. 5 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 28,40 | 521 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 521 708,00 |
| 5 | г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 18 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 63,40 | 1 164 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 1 164 658,00 |
| 6 | г. Александровск, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 56,20 | 1 032 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 1 032 394,00 |
| 7 | г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 6 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 867 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 867 064,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 463,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,40 | 463,40 | 8 512 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,40 | 8512658 |
| 1 | г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 12 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 505 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 505 175,00 |
| 2 | г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 11 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 39,60 | 727 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 727 452,00 |
| 3 | г. Александровск, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 7 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 1 754 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 1 754 335,00 |
| 4 | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, д. 136 | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 66,40 | 1 219 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | 1 219 768,00 |
| 5 | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6 | 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | 1 893 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 1 893 947,00 |
| 6 | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 12 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 27,10 | 497 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 497 827,00 |
| 7 | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 13 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 | 604 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 604 373,00 |
| 8 | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 15 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 33,10 | 608 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 608 047,00 |
| 9 | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова, д. 9 | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 38,20 | 701 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 701734 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 1 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 868,72 | 1 868,72 | 0,00 | 1 868,72 | 80 792 240,48 | 0,00 | 0,00 | 1 868,72 | 80 792 240,48 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

| ПЛАН мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МКД | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |
|  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Пермского края | за счет средств местного бюджета |
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по Программе с участием средств Фонда:: | 184 | 85 | 1 | 84 | 2 779,42 | 34,40 | 2 745,02 | 105463919,09 | 100 190 723,14 | 5 273 195,95 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года, в том числе: | 36 | 15 | 0 | 15 | 447,30 | 0,00 | 447,30 | 8 216 901,00 | 7 806 055,95 | 410 845,05 | 0,00 |
| г. Александровск, ул. Кирова, д. 42 | 11 | 7 | 0 | 7 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 2 489 135,00 | 2 364 678,25 | 124 456,75 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 1 587 168,00 | 1 507 809,60 | 79 358,40 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 554 774,00 | 527 035,30 | 27 738,70 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Советская, д. 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 521 708,00 | 495 622,60 | 26 085,40 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 1 164 658,00 | 1 106 425,10 | 58 232,90 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 1 032 394,00 | 980 774,30 | 51 619,70 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 867 064,00 | 823 710,80 | 43 353,20 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года, в том числе: | 25 | 13 | 1 | 12 | 463,40 | 34,40 | 429,00 | 8 512 658,00 | 8 087 025,10 | 425 632,90 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 505 175,00 | 479 916,25 | 25 258,75 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 727 452,00 | 691 079,40 | 36 372,60 | 0,00 |
| г. Александровск, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 1 754 335,00 | 1 666 618,25 | 87 716,75 | 0,00 |
| г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, д. 136 | 3 | 2 | 0 | 2 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 1 219 768,00 | 1 158 779,60 | 60 988,40 | 0,00 |
| г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 103,10 | 34,40 | 68,70 | 1 893 947,00 | 1 799 249,65 | 94 697,35 | 0,00 |
| г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 497 827,00 | 472 935,65 | 24 891,35 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 604 373,00 | 574 154,35 | 30 218,65 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 608 047,00 | 577 644,65 | 30 402,35 | 0,00 |
| г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова, д. 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 701 734,00 | 666 647,30 | 35 086,70 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 123 | 57 | 0 | 57 | 1 868,72 | 0,00 | 1 868,72 | 88 734 360,09 | 84 297 642,09 | 4 436 718,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 |
|  | Всего по Программе с участием средств Фонда: | 447,30 | 463,40 | 1 868,72 | 2 779,42 | 36 | 25 | 123 | 184 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 447,30 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 1 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 42 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 2 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | г. Александровск, п. Камень, ул. Комсомольская, д. 9 | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | г. Александровск, п. Камень, ул. Советская, д. 5 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 18 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | г. Александровск, п. Камень, ул. Яйвинская, д. 9 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 6 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 5 | 0 | 0 | 5 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 463,40 | 0,00 | 463,40 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 1 | г. Александровск, п. Камень, ул. Калинина, д. 12 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | г. Александровск, п. Камень, ул. Школьная, д. 11 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | г. Александровск, рп. Яйва, ул. Чапаева, д. 7 | 0,00 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, ул. Габова, д. 136 | 0,00 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 6 | 0,00 | 103,10 | 0,00 | 103,10 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | г. Александровск, рп. Всеволодо-Вильва, пер. Лесной, д. 12 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 13 | 0,00 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Железнодорожная, д. 15 | 0,00 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | г. Александровск, п. Карьер Известняк, ул. Лермонтова, д. 9 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 1 868,72 | 1 868,72 | 0 | 0 | 123 | 123 |

Рассылается: дело, Загитова Е.А., Щербинина Т.А., экономический отдел, фин.управление, прокуратура