О внесении изменений в муни-ципальную программу «Обес-печение безопасности дорож-ного движения на территории Александровского муниципаль-ного округа»

14.03.2020

107

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа», от 28 августа 2019 г. № 400 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского муниципального района от 28 октября 2019 г. № 594 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

Глава муниципального района -
глава администрации Александровского
муниципального района 						        С.В. Богатырева

Приложение

к постановлению

администрации Александровского муниципального района

от 14.03.2020 № 107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной Программы

| Наименование Программы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа |
| Разработчик Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Ответственный исполнитель Программы | Заместитель главы администрации района - председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями |
| Исполнители Программы | Отдел развития инфраструктуры и градостроительства |
| Участники Программы | Администрация Александровского муниципального района, ее структурные подразделения |
| Цели Программы | Рост качества жизни населения. Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог. |
| Задачи Программы | Обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий, составляет – 284 072,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; - бюджета Пермского края –186 496,90 тыс. рублей; - бюджета Александровского муниципального округа -97 575,86 тыс. рублей; |
| Целевые показатели Программы | Объем отремонтированных дорог |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Улучшение качества автомобильных дорог и транспортного сообщения. |
| Контроль реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством |

2. Общие положения

Муниципальная Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» (далее - Программа) разработана для решения проблем, существующих в области дорожной деятельности. В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

Протяженность учтенных автомобильных дорог общего пользования на территории Александровского муниципального округа составляет 366,8 километра. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения необходима организация их текущего содержания. Кроме того в ненормативном техническом состоянии находится около 75% муниципальных автомобильных дорог, что не позволяет создать условия для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Непринятие мер по решению вышеуказанных проблем может привести к дальнейшему ухудшению технического состояния дорог и дорожных сооружений вплоть до полного прекращения транспортного сообщения, к снижению инвестиционной привлекательности округа, миграции экономически активного населения в другие, более развитые, территории.

Средств муниципального дорожного фонда недостаточно для выполнения необходимого объема работ по текущему содержанию и ремонту автодорог.

4. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие оценить результаты реализации Программы

Основной целью Программы является:

- рост качества жизни населения;

- обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, оптимизация транспортной сети;

- Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя |  |  | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 1 | Объем отремонтированных дорог | м2 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | Ремонт дорог |

5. Система программных мероприятий

Программные мероприятия, реализация которых необходима для достижения поставленных целей и задач, отражены в таблице «Сводные финансовые затраты».

6. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Оценка ожидаемых результатов производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком проведения оценки и критериями эффективности реализации программ.

7. Система управления реализацией Программы.

Разработчиком Программы является отдел развития инфраструктуры и градостроительства администрации Александровского муниципального района. Исполнителями программы назначен отдел развития инфраструктуры и градостроительства.

Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством

8. Ресурсное обеспечение Программы

Сводные финансовые затраты муниципальной Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источник финанси- рования | Расходы на период действия Программы, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г., тыс. руб. | 2021 г., тыс. руб. | 2022 г., тыс. руб. |
| 1 | Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе: | Местный бюджет | 77 292,80 | 24 904,62 | 25 823,05 | 26 565,13 |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них между населенными пунктами округа | Местный бюджет | 41 992,51 | 13 592,51 | 14 000,00 | 14 400,00 |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории г. Александровска, п. Луньевка, п. Лытвенский | Местный бюджет | 14 290,94 | 4 590,94 | 4 800,00 | 4 900,00 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории п. п. Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, с. Усть-Игум | Местный бюджет | 10 163,53 | 3 363,53 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 1.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на территории п. Яйва | Местный бюджет | 10 845,82 | 3 357,64 | 3 623,05 | 3 865,13 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Местный бюджет |  | 10 490,04 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет |  |  | - | - |
| 2.1. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Кунгур – Соликамск –Усть-Игум (479-п) | Местный бюджет | 621,93 | 621,93 |  | - |
|  |  | Краевой бюджет | 5 597,37 | 5 597,37 |  | - |
| 2.2. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Яйва – Скопкортная -Чикман (479-п) | Местный бюджет | 389,12 | 389,12 |  | - |
|  |  | Краевой бюджет | 3 502,04 | 3 502,04 |  | - |
| 2.3. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Коммунистичекая и ул. Энергетиков п. Яйва(479-п) | Местный бюджет | 723,03 | 723,03 |  | - |
|  |  | Краевой бюджет | 6 507,30 | 6 507,30 |  | - |
| 2.4. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Войкова и ул. Островского, от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Ленина в г. Александровске (479-п) | Местный бюджет | 466,82 | 466,82 |  | - |
|  |  | Краевой бюджет | 4 201,39 | 4 201,39 | - | - |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги местного значения в г.Александровске по ул.Ленина:- участок от пересечения с ул.Войкова до пересечения с ул. Калинина, участок от пересечения с ул. Чернышевского до здания № 39 по ул. Ленина, участок между домами №28 и 30 по ул. Ленина | Местный бюджет | 1 630,60 | 1 630,60 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 14 675,40 | 14 675,40 |  |  |
| 2.6. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва (от ул. Лоскутова до ул. Пролетарская | Местный бюджет | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| 2.7. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Кунгур – Соликамск –Усть-Игум (10-п) | Местный бюджет | 843,84 | 843,84 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7 594,50 | 7 594,50 |  |  |
| 2.8. | Ремонт дороги по улице в п. Скопкортная (93-п) | Местный бюджет | 9,14 | 9,14 | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 82,25 | 82,25 | - | - |
| 2.9. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Кунгур – Соликамск –Усть-Игум (Постановление Правительства Пермского края от 15.10.2019 № 739-п) | Местный бюджет | 5 555,56 | 5 555,56 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| 2.10 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в п. Всеволодо-Вильва | Краевой бюджет | 2 414,20 | 2 414,20 |  |  |
| 2.11 | Ремонт автомобильных дорог в районе Залог | Краевой бюджет | 1 535,20 | 1 535,20 |  |  |
| 2.12. | Ремонт автомобильных дорог и участков автомобильных дорог в рамках Постановления Правительства Пермского края от 16.07.2019 № 479- | Местный бюджет | 2 20,90 |  | 2 20,90 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 19 808,10 |  | 19 808,10 |  |
| 2.13. | Ремонт автомобильных дорог и участков автомобильных дорог в рамках Постановления Правительства Пермского края от 07.08.2019 № 524-п, приложение 1 | Местный бюджет | 1 841,33 |  | 1 841,33 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 16 572,00 |  | 16 572,00 |  |
| 2.14. | Ремонт автомобильных дорог и участков автомобильных дорог в рамках Постановления Правительства Пермского края от 07.08.2019 № 524-п, приложение 2 | Местный бюджет | 854,22 |  | 854,22 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7 688,00 |  | 7 688,00 |  |
| 2.15. | Ремонт автомобильных дорог и участков автомобильных дорог в рамках софинансирования | Местный бюджет | 4 896,57 |  |  | 4 896,57 |
|  |  | Краевой бюджет | 44 069,10 |  |  | 44 069,10 |
| Итого по Программе |  |  | 284 072,76 | 133 754,36 | 74 787,60 | 75 530,80 |
|  |  | Местный бюджет | 97 575,86 | 35 394,66 | 30 719,50 | 31 461,70 |
|  |  | Краевой бюджет | 186 496,90 | 98 359,70 | 44 068,10 | 44 069,10 |

Рассылается: дело, Щербинина Т.А., Ешкилев С.В., финн. управление, сайт АМР, Боевой путь, прокуратура