Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной програм-мы «Экологическая безопасность Александровского муниципаль-ного района» за 2019 год

10.03.2020

82

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 27 декабря 2018 г. № 800,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2014 г. № 1350, за 2019 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте www.aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическому развитию.

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района							 													С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации района

от 10.03.2020 № 82

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

за 2019 год

Муниципальная программа «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края (далее – администрация муниципального района)
от 15 октября 2014 г. № 1350 (в редакции постановлений администрации муниципального района от 02.03.2015 г. № 270, от 11.08.2015 г. № 1162,
от 23.09.2015 г. № 1402, от 02.09.2016 г. № 875, от 24.10.2016 г. № 1152,
от 09.02.2017 г. № 58, от 05.06.2017 г. № 250, от 06.10.2017 г. № 439,
от 09.10.2017 г. № 468, от 09.11.2017 г. № 554, от 01.02.2018 г. № 51,
от 29.05.2018 г. № 268, от 10.08.2018 г. № 411, от 16.10.2018 г. № 559,
от 29.12.2018 г. № 811, от 23.01.2019 г. № 14, от 19.06.2019 г. № 243, от 01.10.2019 г. № 491, от 04.12.2019 г. № 745). Реализация Программы предусмотрена на период 2015-2017 годы и до 2021 года и направлена на обеспечение экологической безопасности на территории Александровского муниципального района Пермского края (далее – муниципальный район).

Программа включает две подпрограммы, направленные на решение вопросов местного значения муниципального района, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;

- предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- повышение экологической культуры и образованности населения;

- повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями;

- сохранение природных ландшафтов.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- рекультивация полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация дежурства на полигоне ТБО п. Всеволодо-Вильва;

- организация муниципального контроля за исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Александровского муниципального района, федеральными законами в сфере охраны окружающей среды;

- мониторинг воздействия полигона ТБО п. Всеволодо-Вильва на окружающую среду;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- содействие экологическому воспитанию и образованию;

- медико-экологическая реабилитация детей района с экообусловленными патологиями;

- проведение работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация по требованию населения общественных экологических экспертиз;

- обеспечение безопасности полигона ТБО п. Яйва;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора вдоль дороги местного значения Яйва-Чикман;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- рекультивация полигона ТБО п. Яйва;

- акция по раздельному сбору отработанных батареек.

В рамках Программы были реализованы мероприятия, позволившие улучшить состояние окружающей среды на территории Александровского муниципального района. Выполнение целей и задач, поставленных в Программе, обеспечено проведёнными мероприятиями.

Так, в частности, в отчетном периоде активно проводилась пропаганда природоохранной деятельности среди населения района: организовано четыре природоохранных акции, в которых приняли участие около 51 % населения района; на сайте администрации района и в газете «Боевой путь» опубликовано 10 статей по вопросам охраны окружающей среды; велась работа по повышению экологической образованности населения; окончена реализация программы мониторинга воздействия полигона п. Яйва на окружающую среду.

Также реализован проект рекультивации полигона ТБО п. Яйва.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района

В 2019 году на территории Александровского муниципального района в процессе жизнедеятельности населения образовались твердые коммунальные отходы массой около 5000,0 т. В районе отсутствуют пункты мусоросортировки и мусоропереработки, поэтому все отходы размещены на полигонах ТБО г. Кизел, г. Березники.

Промышленные отходы, образующиеся на предприятиях района в процессе их хозяйственной деятельности, утилизируются и перерабатываются силами и средствами самих предприятий.

  - Рекультивация полигона ТБО п. Яйва

Полигон ТБО п. Яйва закрыт 01 апреля 2016 г. в связи с признанием его несоответствующим природоохранному законодательству. В октябре 2012 года Александровским городским судом возложена на администрацию района обязанность по разработке проекта рекультивации полигона ТБО и его реализации.

Постановлением администрации района от 23 января 2019 г. № 14 муниципальная программа дополнена мероприятием «Рекультивация полигона ТБО п. Яйва».

По итогам аукциона работы по рекультивации полигона выполнялись
ООО «Партнер» согласно муниципальному контракту.

На мероприятие «Рекультивация полигона ТБО п. Яйва» в 2019 году было потрачено 1708,24786 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированных.

1.2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора

В течение 2019 года администрацией района организована ликвидация восьми несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. Муниципальный контракт был заключен с ООО «Минералэнерготранс».

Сумма финансовых средств по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок мусора» 423,986 тыс.руб.

2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района

Программой в 2019 году предусмотрены следующие мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды:

1. Повышение экологической культуры и образованности населения района.

2. Информирование населения о состоянии окружающей среды.

3. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.

4. Содействие экологическому образованию и воспитанию.

5. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности».

2.1. Повышение экологической культуры и образованности населения района

В 2019 году продолжена работа, направленная на повышение экологической культуры и образованности населения района посредством задействования органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, жителей и гостей района в мероприятиях экологической направленности, организованных как на местном, так и региональном уровнях.

Стоит отметить, что данная работа проводится ежегодно, количество участников возрастает и в 2019 году оно составило 14250 человек (более 52,0 % населения района).

Наиболее значимыми мероприятием стала акция «Дни защиты от экологической опасности».

В соответствии с постановлением администрации района от 14 апреля 2015 г. № 567 «О проведении акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района», а также Положением о муниципальном конкурсе на лучшую организацию работы в рамках акции Дней защиты от экологической опасности на территории Александровского муниципального района, утвержденного постановлением администрации района от 21 апреля 2015 г. № 580 в отчетном году администрацией района организован муниципальный конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от экологической опасности, по итогам которого выявились победители и призеры в пяти категориях. Победители конкурса получили дипломы и денежные премии, призеры и все остальные участники – грамоты и благодарственные письма.

На проведение акции «Дни защиты от экологической опасности», в том числе муниципального конкурса, в 2019 году была запланирована сумма в размере 36,0 тыс.руб., однако перечислись их в качестве денежных премий не удалось в связи с тем, что в бюджете муниципального образования неверно был указан КВР. Таким образом, освоение финансовых средств по мероприятию составило 0 %.

2.2. Информирование населения о состоянии окружающей среды

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» гражданам предоставлено право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Конституция РФ также закрепила право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В рамках реализации программных мероприятий администрацией муниципального района постоянно осуществлялось информирование населения района, в том числе учреждений, предприятий-природопользователей, жителей района по вопросам охраны окружающей среды.

С целью информирования были подготовлены и опубликованы на официальном сайте администрации района и в газете «Боевой путь» 10 статей по следующим темам:

-	об экологической безопасности на территории Александровского района;

-	о рациональном использовании природных ресурсов на территории района;

-	нормативно-правовые акты местного значения об охране окружающей среды;

-	о проведении природоохранных мероприятий (конкурсов, акций и т.д.).

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.3. Организация по требованию населения общественных

экологических экспертиз

В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации района от 17 мая 2012 г. № 589, с целью организации по требованию населения общественных экологических экспертиз, сектором по экологии и природопользованию администрации района оказывается муниципальная услуга «Выдача уведомлений о регистрации (отказе в регистрации) заявлений о проведении общественной экологической экспертизы». Указанная услуга оказывается в соответствии с Административным регламентом предоставления данной муниципальной услуги (постановление администрации района от 03 сентября 2015 г. № 1325). В течение года заявления о проведении общественной экологической экспертизы в адрес администрации района не поступали.

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

2.4. Содействие экологическому образованию и воспитанию

В течение 2019 года образовательными учреждениями активно осуществлялось экологическое образование и воспитание. Учреждения дошкольного образования работают по таким программам, как «Юный эколог», «Комплексные занятия по экологии» (автор С.Н.Николаева), «Пермский край — мой родной край» (автор А.М.Федотова), «Прогулки в природу» (авторы В.А.Шишкина, М.Н.Дедулевич), «Экологическое воспитание в детском саду» (автор О.А.Соломенникова). В общеобразовательных учреждениях дети учатся таким дисциплинам, как «Экология», «Окружающий мир», а также участвуют во внеурочной деятельности «Азбука содержания животных», «Живой родничок». Кроме того образовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного образования проводится практическая природоохранная деятельность, работа экологических лагерей, работа научных обществ и др. Охват учащихся района, задействованных в экологическом образовании и воспитании 100 %.

Финансовые средства из бюджета района на реализацию данного мероприятия в отчетном периоде не привлекались.

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы

Информация о реализации программных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 1.

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 2.

Информация о достижении целевых показателях

муниципальной программы

Информация о достижении целевых показателях муниципальной программы указана в таблице 3.

Общий объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2019 году, составил 2132,26986 тыс. руб., фактическое освоение этих средств равняется 2132,23386 тыс. руб. (или 99,9 %).

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации программных мероприятий муниципального программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Полученные результаты реализации мероприятия в отчетном году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района» | Рекультивация полигона ТБО п. Яйва | 2018 — 2019 г.г. | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния полигона |
| 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок мусора | 2018 — 2021 г.г. | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории |
| 3 | Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района | Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | 2015 — 2021 г.г. | Повышение уровня экооборазованности населения |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий

муниципальной программы «Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| Наименование муниципальной программы , подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Пояснения, причины неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программ «Экологическая безопасность Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 2132,26986 | 2132,23386 | 99,9 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 2132,26986 | 2132,23386 | 99,9 | - |
| Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 2132,23386 | 2132,23386 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 2132,23386 | 2132,23386 | 100 | - |
| Подпрограмма «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального района» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 36,0 | 0,0 | 0 | Несвоевременное предоставление материалов конкурсантами |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 36,0 | 0,0 | 0 | Несвоевременное предоставление материалов конкурсантами |
| Основное мероприятие «Рекультивация полигона ТБО п. Яйва» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 1708,24786 | 1708,24786 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 1708,24786 | 1708,24786 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок мусора» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 423,986 | 423,986 | 100 | - |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 423,986 | 423,986 | 100 | - |
| Основное мероприятие «Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности» | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  | краевой бюджет | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 36,0 | 0,0 | 0 | Несвоевременное предоставление материалов конкурсантами |
|  | бюджет … поселения | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого | 36,0 | 0,0 | 0 | Несвоевременное предоставление материалов конкурсантамис |

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Экологическая безопасность Александровского муниципального района»

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | № исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество рекультивированных объектов размещения отходов | шт | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 52 | 52 | 100 |  |
| 3 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт | 2 | 2 | 100 |  |
| 4 | Повышение уровня здоровья детей района с экообусловленными патологиями | чел | 0 | 0 | 100 |  |

Рассылается: дело, Т.А.Щербинина, Н.А.Клепцина, КСП, редакция газеты «Боевой путь», сайт (эл. вариант), финансовое управление, прокуратура.