Об утверждении приоритетного муниципального проекта «При-ведение в нормативное состоя-ние объектов общественной ин-фраструктуры муниципального значения Александровского му-ниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в норма-тивное состояние объектов об-щественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021- 2023 годы

09.10.2020

537

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», на основании Устава Александровского муниципального округа Пермского края

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г. и применяется для формирования бюджета Александровского муниципального округа на 2021 г. и плановые периоды 2022-2023 годы.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 г. постановление постановлением администрации Александровского муниципального района от 
01 ноября 2019 г. № 613 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2020-2022 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района 						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского муниципального района

от 09.10.2020 № 537

ПРИОРИТЕТНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

(далее – Проект)

1. Паспорт Проекта

| Наименование Проекта | Приоритетный муниципальный проект «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» |
| --- | --- |
| Основание разработки Проекта | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчик Проекта | Управление образования администрации Александровского муниципального района, сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, отдел по социальной политике |
| Исполнители Проекта | Управление образования администрации Александровского муниципального района, отдел по социальной политике администрации муниципального района, сектор культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта. |
| Основные цели и задачи Проекта | Цель: Создание системы муниципальных учреждений общественной инфраструктуры, обеспечивающих реализацию полномочий муниципалитета в области социального развития территории. Задача: Создание необходимых условий для предоставления муниципальных услуг в сфере образования, культуры и спорта в соответствии с требованиями безопасности и доступности. |
| Сроки реализации Проекта | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Проекта | Сумма средств на реализацию проекта в 2021-2023 годах составит – 81655,27100 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 61241,45325 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 20413,81775 тыс. рублей. Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 33610,23000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 25207,67250 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 8402,55750 тыс. рублей. Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 27446,90200 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 20585,17650 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 6861,72550 тыс. рублей. Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит 20598,13900 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5149,53475 тыс. рублей. |
| Контроль реализации Проекта | Общее руководство и контроль за реализацией Проекта осуществляет глава муниципального района – глава администрации Александровского муниципального района |

2. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта,

основные цели и задачи проекта, обоснование участия муниципального

района в решении указанных проблем

В соответствии Постановлением Правительства Пермского края от 
10 апреля 2015 г. № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов», для модернизации и развития социальной инфраструктуры Александровского муниципального округа разрабатывается муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

Сеть объектов социальной инфраструктуры на данный момент состоит из трех основных блоков.

1. Образовательный комплекс Александровского муниципального района представлен 13 учреждениями.

На территории муниципального образования на 01 сентября 2020 г. функционируют:

- 5 детских садов с общим количеством воспитанников 1394 детей и 156 педагогических работника;

- 6 общеобразовательных школ, в которых обучается 3141 человек, осуществляют трудовую деятельность 202 педагогических работников;

- 2 учреждения дополнительного образования детей, где занято 1350 воспитанник, 45 педагогических работников.

2. Сфера культуры представлены 8 учреждениями культуры:

- 2 библиотечных учреждения с общим количеством посещений в 2019 г. – 153600 посещений;

- 4 клуба и учреждений клубного типа с общим количеством посещений в 2019г. – 41670 посещений;

- 1 музей с общим количеством посещений в 2019– 3270 посещений;

- 1 – музейно-библиотечный центр с общим количеством посещений в 2019 – 2390 посещений.

3. Сфера физической культуры и спорта представлены 3 учреждениями, общее числом регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 2019 составляет – 1006 взрослых и 375 детей.

Основной целью данного проекта является создание на территории Александровского муниципального округа эффективной и безопасной системы оказания муниципальных услуг в сфере образования, культуры и массового спорта в соответствии с требованиями законодательства. Таким образом, основной задачей данного проекта является привлечение средств выделяемых из бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

3. Мероприятия Проекта

Основные мероприятия проекта будут направлены на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта Александровского муниципального округа.

Учреждения и объемы финансирования указаны в Перечне объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы (приложения 1, 2, 3 к настоящему Проекту).

4. Ресурсное обеспечение Проекта

Финансирование данного проекта составит – 81655,27100 тыс. рублей, в том числе бюджет Пермского края (за счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных образований, на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 61241,45325 тыс. рублей и бюджет Александровского муниципального округа (в рамках софинансирования участия в реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения») – 20413,81775 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2021 году составит – 33610,23000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 25207,67250 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 8402,55750 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2022 году составит – 27446,90200 тыстыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 20585,17650 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 6861,72550 тыс. рублей.

Сумма средств на реализацию проекта в 2023 году составит – 20598,13900 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 15448,60425 тыс. рублей, средства бюджета Александровского муниципального округа – 5149,53475 тыс. рублей.

5. Оценка ожидаемых результатов реализации Проекта

Успешная реализация данного проекта позволит привести в нормативное состояние комплекс учреждений общественной инфраструктуры Александровского муниципального округа в соответствие с требованиями законодательства в области безопасности и качества оказания услуг.

Приложение 1

к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет Пермского края |  | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания МБОУ "ООШ № 8 им. А.П. Чехова" (п. Всеволодо-Вильва, ул. Лоскутова, 7) | 1175,97600 |  | 881,98200 | 293,99400 |
| 2 | Ремонт внутренних помещений МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, ул. Ленина, 39) | 3873,84000 |  | 2905,38000 | 968,46000 |
| 3 | Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" (г. Александровск, ул.Кирова, 39) | 2030,77500 |  | 1523,08125 | 507,69375 |
| 4 | Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 23"(п. Яйва, ул. Юннатов, 8) | 2056,10400 |  | 1542,07800 | 514,02600 |
| 5 | Ремонт здания МБОУ "Гимназия" г. Александровск, ул. Пионерская, 10 | 2858,81300 |  | 2144,10975 | 714,70325 |
| 6 | Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" (п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 23) | 1467,45000 |  | 1100,58750 | 366,86250 |
| 7 | Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24 | 1106,85900 |  | 830,14425 | 276,71475 |
| 8 | Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ "Горизонт" (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) | 2121,57700 |  | 1591,18275 | 530,39425 |
| 9 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 30" (п. Всеволодо-Вильва, ул. Р. Люксембург, 19) | 1890,34300 |  | 1417,75725 | 472,58575 |
| 10 | Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16", (г. Александровск, ул. Кирова, 13) | 2817,82500 |  | 2113,36875 | 704,45625 |
| 11 | Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 19", (г. Александровск, п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15) | 2802,59300 |  | 2101,94475 | 700,64825 |
| 12 | Ремонт кровли здания МБДОУ "Детский сад № 23"(п. Яйва, ул. 8 Марта, 5) | 2532,15700 |  | 1899,11775 | 633,03925 |
| 13 | Ремонт здания МБОУ "СОШ № 6", (г. Александровск, ул Ленина, 19) | 1010,97500 |  | 758,23125 | 252,74375 |
| 14 | Ремонт здания МБОУ "ООШ № 8 им. А.П. Чехова" (п. Карьер Известняк, ул. М.Горького, 6) | 667,00000 |  | 500,25000 | 166,75000 |
| Спорт |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт фасада МБУ "Юпитер" (г. Александровск, ул. Ленина, 16) | 1867,86600 |  | 1400,89950 | 466,96650 |
| 16 | Ремонт внутренних помещений МБУ «Александровская спортивная школа» (г. Александровск, ул. Мехоношина, 21) | 2149,28300 |  | 1611,96225 | 537,32075 |
| 17 | Ремонт периметрального ограждения стадиона МКУ «Спорткомплекс «Зевс» (пос. Яйва, ул. Заводская, 49) | 1180,79400 |  | 885,59550 | 295,19850 |
|  | ИТОГО | 33610,23000 |  | 25207,67250 | 8402,55750 |

Приложение 2

к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет Пермского края |  | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 16" (г. Александровск, ул Кирова, 13) | 3587,04600 |  | 2690,28450 | 896,76150 |
| 2 | Ремонт периметрального ограждения МБДОУ "Детский сад № 15" (г. Александровск, ул. Ким, 49, ул. Ким, 51) | 2670,37300 |  | 2002,77975 | 667,59325 |
| 3 | Ремонт здания МБОУ "БСОШ № 1" (г. Александровск, ул. Кирова, 39) | 2221,45800 |  | 1666,09350 | 555,36450 |
| 54 | Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" (п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24) | 8646,95900 |  | 6485,21925 | 2161,73975 |
| 5 | Ремонт здания МБУ "СОШ № 6" (г. Александровск, ул. Ленина 19) | 1730,72000 |  | 1298,04000 | 432,68000 |
| 6 | Ремонт периметрального ограждения МБУ "СОШ № 6" (г.Александровск, ул. Ленина 19) | 1212,65200 |  | 909,48900 | 303,16300 |
| 7 | Ремонт зданияМБДОУ "Детский сад № 30" (п. Всеволодо-Вильва, ул. Р.Люксембург, 19) | 5682,77100 |  | 4262,07825 | 1420,69275 |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт здания МБУ "Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания "Химик" (пос. Всеволодо-Вильва, ул. Луначарского, 1) | 1694,92300 |  | 1271,19225 | 423,73075 |
|  | ИТОГО | 27446,90200 |  | 20585,17650 | 6861,72550 |

Приложение 3

к Проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и объемов финансирования по приоритетному муниципальному проекту «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения Александровского муниципального округа в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Сумма средств на реализацию мероприятия (объекта), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Бюджет Пермского края |  | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ" Горизонт" г. Александровск, ул Ким, 17 | 2394,23900 |  | 1795,67925 | 598,55975 |
| 2 | Ремонт здания МБУ ДО"ДШИ" г. Александровск, ул. Ленина, 20 | 920,00000 |  | 690,00000 | 230,00000 |
| 3 | Ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 19" п. Яйва, ул. Коммунистическая, 15 и ул. Заводская, 30а | 2832,70800 |  | 2124,53100 | 708,17700 |
| 4 | Ремонт здания МБОУ "Гимназия" г. Александровск, ул. Советская, 10 | 2485,00000 |  | 1863,75000 | 621,25000 |
| 6 | Ремонт здания МБОУ "СОШ п. Яйва" (п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 24) | 3485,00000 |  | 2613,75000 | 871,25000 |
| 7 | Ремонт здания МБУ "ООШ № 8 им. А.П. Чехова" (п. В-Вильва, ул. Лоскутова, 7) | 2150,00000 |  | 1612,50000 | 537,50000 |
| 8 | Ремонт здания МБУ ДО "ДЮЦ" Горизонт" (г. Александровск, ул. Ким, 17) | 2394,23900 |  | 1795,67925 | 598,55975 |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт здания МКУ "ДК "Энергетик" (п. Яйва, ул. Парковая, 11) | 2436,95300 |  | 1827,71475 | 609,23825 |
| 11 | Ремонт здания МКУ "Библиотечно-музейный центр" (п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, 21) | 1500,00000 |  | 1125,00000 | 375,00000 |
|  | ИТОГО | 20598,13900 |  | 15448,60425 | 5149,53475 |

Рассылается: дело, Галкину А.М., финансовое управление, управление образования, Вешнякова О.Ю., сайт АМР, Боевой путь, прокуратура.