Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-рамммы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципа-льном округе» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16.08.2019 № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации и муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

Глава муниципального района –

глава администрации Александровского

муниципального района						        С.В. Богатырева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального

района

от 10.03.2021 № 119

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

за 2020 год

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» (с изменениями и дополнениями от 10.12.2020 № 750). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2020-2023 годов и направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

Оценка степени достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической задачей.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В 2020 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» путем приобретения благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке для 37 граждан, проживающих в помещениях площадью 447,6 кв.м многоквартирных домов Александровского муниципального округа, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование в размере 10 597,753 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 10 186,90795 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 410,84505 тыс. руб.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 10 440,40424 кв.м, из них средства федерального бюджета – 10 037,42663 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 402,97761 тыс. руб.

Остаток средств образовался за счет экономии, полученной от проведенных конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Обеспечение мероприятий по приобретению в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в г. Александровске, п. Всеволодо-Вильва, рп. Яйва для переселения граждан, проживающих в 12 помещениях,  площадью 607,9 кв.м. м., состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу.

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 11 880,53712 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 8 910,40284 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 2 970,13428.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 10 751,46884 кв.м, из них средства бюджета Пермского края – 7 784,55609 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 2 966,91275 тыс. руб.

Остаток средств бюджета Пермского края в размере 1 125,84675 тыс. руб. утвержден на 2021 год.

3. Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда за счет бюджета Александровского муниципального округа в сумме 208,5 тыс. руб. выполнено в полном объеме.

4. Обеспечение мероприятий по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными, за счет бюджета Александровского муниципального округа в сумме 58,04519 тыс. руб. перенесено на 2021 год.

5. Обеспечение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд жилого помещения № 4 в доме № 6 по пер. Лесному в п. Всеволодо-Вильва (оценка изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества) за счет бюджета Александровского муниципального округа в сумме 10,0 тыс. руб. перенесено на 2021 год.

Оценка уровня выполнения программных мероприятий

Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» в 2020 г. составило 10 440,40424 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 10 037,42663 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 402,97761 тыс. руб..

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование в размере 10 597,753 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 10 186,90795 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 410,84505 тыс. руб.

Плановые значения показателей на 2020 год по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., в рамках данного мероприятия выполнены в полном объеме: расселено 37 граждан из 15 помещений аварийного жилья площадью 447,6 кв. м. Исполнение показателей достигнуто в 100% объеме.

Финансирование мероприятия Программы «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений» в 2020 г. составило 10 751,46884 кв.м, в том числе средства бюджета Пермского края – 7 784,55609 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 2 966,91275 тыс. руб.

На реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование в размере 11 880,53712 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 8 910,40284 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 2 970,13428.

Остаток средств бюджета Пермского края в размере 1 125,84675 тыс. руб. утвержден на 2021 год.

В рамках данного мероприятия в 2020 году приобретено 12 благоустроенных жилых помещений, расселено 607,9 кв. м. аварийного жилья. Расселение 1 помещения площадью 61,4 кв. м. утверждено на 2021 год.

Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда» за счет бюджета Александровского муниципального округа в сумме 208,5 тыс. руб. выполнено в 100 % объеме.

Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными», за счет бюджета Александровского муниципального округа в сумме 58,04519 тыс. руб. перенесено на 2021 год.

Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд жилого помещения № 4 в доме № 6 по пер. Лесному в п. Всеволодо-Вильва» (оценка изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества) за счет бюджета Александровского муниципального округа в сумме 10,0 тыс. руб. перенесено на 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | Федеральный бюджет | 10 186,90795 | 10 037,42663 | 98,53 |  |
|  | Краевой бюджет | 9 321,24789 | 8 187,53370 | 87,84 |  |
|  | Бюджет округа | 3 246,67947 | 3 175,41275 | 97,80 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 22 754,83531 | 21 400,37308 | 94,05 |  |
| Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | Федеральный бюджет | 10 186,90795 | 10 037,42663 | 98,53 |  |
|  | Краевой бюджет | 9 321,24789 | 8 187,53370 | 87,84 |  |
|  | Бюджет округа | 3 246,67947 | 3 175,41275 | 97,80 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 22 754,83531 | 21 400,37308 | 94,05 |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | Федеральный бюджет | 10 186,90795 | 10 037,42663 | 98,53 | Мероприятие исполнено в полном объеме. Остаток средств образовался за счет экономии, полученной от проведенных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Краевой бюджет | 410,84505 | 402,97761 | 98,08 |  |
|  | Бюджет округа | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 10 597,753 | 10 440,40424 | 98,51 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Остаток средств бюджета Пермского края в размере 1 125,84675 тыс. руб. утвержден на 2021 год. |
|  | Краевой бюджет | 8 910,40284 | 7 784,55609 | 87,36 |  |
|  | Бюджет округа | 2 970,13428 | 2 966,91275 | 99,89 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого | 11 880,53712 | 10 751,46884 | 90,50 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет округа | 208,5 | 208,5 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 208,5 | 208,5 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение мероприятий по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Мероприятие перенесено на 2021 год. |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет округа | 58,04519 | 0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 58,04519 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Обеспечение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд жилого помещения № 4 в доме № 6 по пер. Лесному в п. Всеволодо-Вильва» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Мероприятие перенесено на 2021 год. |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет округа | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 10,0 | 0 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Социальная поддержка жителей Александровского муниципального района»

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь переселяемых помещений по программному мероприятию 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | кв. м. | 447,6 | 447,6 | 100 |  |
| 2. | Количество переселяемых граждан по программному мероприятию 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | чел. | 37 | 37 | 100 |  |
| 3. | Площадь переселяемых помещений по программному мероприятию 2 Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений | кв. м. | 360,1 | 607,9 | 168,8 |  |
| 4. | Количество расселяемых помещений по программному мероприятию 2 Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений | ед. | 7 | 12 | 171,4 |  |

Рассылается: дело, А.В. Самойлик, М.Г.Степанова, сайт АМР, финансовое управление, прокуратура.

# Text boxes

119

10.03.2021